ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |  | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума |  | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | Одржавање јавне расвјете на територији Града Бијељина Шифра: СКП-22-п1/18 50232100-1 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-2-188-5-283/18 | ДОО Телефонија Видаковић, Добој; ЈИБ: 4400011580001 | 569.520,10 са ПДВ-ом - Рок пружања услуга је од дана потписивања Оквирног споразума до 30.06.2021. године. -Плаћање: - Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, привремене и окончане ситуације ће се вршити на сљедећи начин: 60 дана од испостављања рачуна, привремене, окончане ситуације на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. | 1 |  | 1 | Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-01/18 -Износ појединачног уговора 89.996,52 КМ /479. 523,58 КМ са ПДВ-ом потписан 18.12.2018 | 06.12.2018. | 2.Појдединачни уговор, шифра: СКП-22-п1-ос/пу-02/18 08.04.2019. година Укупно утрошена средства 41.862,13КМ са ПДВ 3.Појдединачни уговор, шифра: СКП-22-п1-ос/пу-03/18 16.07.2019. година Укупно утрошена средства 42.934,32КМ са ПДВ 4.Појдединачни уговор, шифра: СКП-22-п1-ос/пу-04/18 8.10.2019. година Укупно утрошена средства 41.997,50КМ са ПДВ 5.Појдединачни уговор, шифра: СКП-22-п1-ос/пу-05/18 20.01.2020. година Укупно утрошена средства 42.955,33КМ са ПДВ 6. Појдединачни уговор, шифра: СКП-22-п1-ос/пу-06/18 22.01.2020. година Укупно утрошена средства 79.934,30 КМ са ПДВ 7. Појдединачни уговор, шифра: СКП-22-п1-ос/пу-07/18 19.10.2020. година Укупно утрошена средства 44.993,67 КМ са ПДВ 8. Појдединачни уговор, шифра: СКП-22-п1-ос/пу-08/18 15.01.2021. година Укупно утрошена средства 44.939,16 КМ са ПДВ |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-02/18 -Износ појединачног уговора 41.999,96 КМ /437. 523,62 КМ са ПДВ-ом потписан 08.01.2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 4. | Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-03/18 -Износ појединачног уговора 42.992,12 КМ /394. 531,50 КМ са ПДВ-ом потписан 03.04.2019 Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-04/18 -Износ појединачног уговора 42.004,64 КМ /352. 526,86КМ са ПДВ-ом потписан 01.07.2019 5. Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-05/18 -Износ појединачног уговора 42.997,97 КМ /309. 528,89 КМ са ПДВ-ом потписан 07.10.2019 6. Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-06/18 -Износ појединачног уговора 79.999,34 КМ /229. 529,55КМ са ПДВ-ом потписан 22.01.2020. 7. Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-07/18 -Износ појединачног уговора 44.998,67 КМ /184.530,88 КМ са ПДВ-ом потписан 09.07.2020 8. Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-08/18 -Износ појединачног уговора 44.999,84 КМ /139.531,04 КМ са ПДВ-ом потписан 09.10.2020 9. Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-09/18 -Износ појединачног уговора 32.298,32 КМ /107.232,72 КМ са ПДВ-ом потписан 21.01.2021 10. Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-10/18 -Износ појединачног уговора 47.572,67 КМ /59.660,05 КМ са ПДВ-ом потписан 20.04.2021 11. Појединачни уговор СКП-22-п1-ос/пу-11/18 -Износ појединачног уговора 19.999,63 КМ /39.660,42 КМ са ПДВ-ом потписан 04.06.2021 |  |  |  |
| 2 | АНГАЖОВАЊЕ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "ИГРАЈМО СЕ ЗАЈЕДНО" - ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ ШИФРА: КГН-ДС-04/18 79212000-3 | Директни споразум 1293-8-2-221/18 | ДОО Петрос Бијељина, ЈИБ: 4400351330000 | 2.500,00 КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију је15 дана од дана потписивањеа Уговора -Плаћање: након извршене услуге- плаћање 30 дана од дана достављања фактуре/ситуације |  |  |  |  | 06.12.2018. |  |  |
| 3 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ – XI ФАЗА (ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ВАЊСКОМ УРЕЂЕЊУ), ШИФРА:ДД-н-03/18 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-207-5-284/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 264.820,40 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 60 (ШЕЗДЕСЕТ) дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора, а крајњи рок за реализацију уговора је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао. -Плаћање: Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити на сљедећи начин: 60 дана од достављања ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. -Гарантни рок је 2 године од записничке примопредаје радова | ДД-н-03-у1/18: Утврђивање вишка радова на изградњи петоразредне подручне школе и објект вртића у насељу Лединци-XI фаза (завршни радови на вањском уређењу) 28.030,20 КМ са ПДВ-ом потписан 24.07.2019. 1293-4-3-150-5-181/19 |  |  |  | 13.12.2018. | 11.04.2019. године 264.820,40 КМ са ПДВ-ом Уговор 1: 01.08.2019. године 28.030,20 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4 | НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Набавка свјежег и конзервираног воћа и поврћа и осталих роба, за потребе јавне кухиње Градске управе Града Бијељина Шифра: ОЗП-06(3 Лот)/18- Лот 1 15000000-8. | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-1-199-5-3/19 | ДОО Јовановић Комерц; Бијељина; ЈИБ: 4400305220003 | 32.710,66КМ са ПДВ-ом - Предвиђени рок за реализацију јавне набавке робе за све Лотове је од дана потписивања уговора, а најраније од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године. -Плаћање ће се вршити 60 дана од дана достављања рачуна на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 17.12.2018. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност 30.930,91КМ са ПДВ-ом |  |
| 5 | НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 3: Набавка свјежег јунећег меса и прерађевина за потребе јавне кухиње Градске управе Града Бијељина Шифра: ОЗП-06(3 Лот)/18- Лот 3 15000000-8. | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-1-199-5-3/19 | ДОО Месопромет; Бијељина; ЈИБ: 4403740510004 | 24.141,78КМ са ПДВ-ом - Предвиђени рок за реализацију јавне набавке робе за све Лотове је од дана потписивања уговора, а најраније од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године. -Плаћање ће се вршити 60 дана од дана достављања рачуна на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 17.12.2018. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност 23.942,86КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 2: НАБАВКА ХЉЕБА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА Шифра: ОЗП-06(3 Лот)/18- Лот 2 15000000-8. | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-1-199-5-3/19 | ДОО Браћа Лазић; Бијељина; ЈИБ: 4402202670003 | 24.998,69КМ са ПДВ-ом - Предвиђени рок за реализацију јавне набавке робе за све Лотове је од дана потписивања уговора, а најраније од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године. -Плаћање ће се вршити 60 дана од дана достављања рачуна на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  |  |  | 17.12.2018. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност 24.993,60КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ПУЧИЛАМА - IV ФАЗА Шифра: ДД-н-04/18 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-208-5-2/19 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 99.775,38КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 45 (четрдесетпет) дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора, а крајњи рок за реализацију уговора је 45 (четрдесетпет) дана од дана увођења у посао. -Плаћање Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема ситуације (привремене, окончане), на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  |  |  | 24.12.2018 |  |  |
| 8 | Набавка тракастих завјеса , ламината и спуштеног плафона Шифра: ОЗП-дс-60/18 44100000-1 | Директни споразум 1293-8-1-225/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 4.896,45КМ са ПДВ-ом - Предвиђени рок за реализацију јавне набавке робе је од дана потписивања уговора, до 31.12.2018. године. -Плаћање ће се вршити 30 дана од дана достављања рачуна на жиро рачун понуђача |  |  |  |  | 21.12.2018 | 31.12.2018. године 4.896,45 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9 | НАБАВКА ОПРЕМЕ (ПЛАСТЕНИК) У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ПАРТНЕРСТВО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“ Шифра: КГН-дс-05/18 44200000-2 | Директни споразум 1293-8-1-226/18 | ДОО Агростар Бијељина, ЈИБ: 4400356210002 | 2.619,98 КМ са ПДВ-ом - Предвиђени рок за реализацију јавне набавке робе је од дана потписивања уговора, до 31.12.2018. године. -Плаћање ће се вршити 30 дана од дана достављања рачуна на жиро рачун понуђача |  |  |  |  | 21.12.2018. |  |  |
| 10 | ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА 2019. ГОДИНУ Шифра: СГ-дс-05/18 75242000-4 | Директни споразум 1293-8-2-228/18 | ДОО „Sector-security“ Бања Лука, ЈИБ: 4400868380007 | 3.510,00 КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију услуга је од дана потписивањеа Уговора до 31.12.2019. године -Плаћање: након извршене услуге- плаћање 30 календарских дана од дана достављања фактуре/ситуације |  |  |  |  | 21.12.2018. | 31.12.2019.-ГОДИНУ Укупно утрошена средства 3.510,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 11 | УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ЦЕРЕМОНИЈЕ ПАЉЕЊА БАДЊАКА НА ТРГУ ЗА 2019. ГОДИНУ Шифра: СГ-дс-04/18 79952000-2 | Директни споразум 1293-8-2-229/18 | ДОО Жеграп Бијељина, ЈИБ: 4400439420009 | 836,55 КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију услуга је у периоду 05.01.2019.- 08.01.2019. године -Плаћање: након извршене услуге- плаћање 30 календарских дана од дана достављања фактуре/ситуације |  |  |  |  | 24.12.2018. | Укупна утрошена средства 836,55 КМ са ПДВ-ом Датум реализације је април 2019. године |  |
| 12 | ОБЈАВА ОГЛАСА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ЗА 2019. ГОДИНУ Шифра: ОЗП-15/18 79000000-4 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-7-2-202/18 | ДОО Ослобођење сервиси Сарајево; ЈИБ:4202263820009 | 3.498,30 КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију услуга је од дана потписивања Уговора а најраније од 01.01.2019.-31.12.2019. године -Плаћање: након извршене услуге- плаћање 30 дана од дана достављања фактуре/ситуације |  |  |  |  | 24.12.2018. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност уговора 3.078,36 КМ са ПДВ-ом |  |
| 13 | Кошење и грабање Градског парка Шифра: СКП-09/18 77313000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ РЕЗЕРВИСАНИ УГОВОР У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 1293-1-2-206-5-29/19 | ДОО Патриот Бијељина; ЈИБ: 4400309130009 | 99.999,90 КМ са ПДВ-ом -Рок за реализацију услуга је од дана потписивања Уговора 31.12.2019. године -Плаћање: након извршене услуге- плаћање 60 дана од дана достављања фактуре/ситуације -уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 31.12.2018. | 31.12.2019. године –Укупно утрошена средства 99.999,90 КМ са ПДВ-ом |  |
| 14 | НАБАВКА РОБЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2019. И 2020. ГОДИНЕ Шифра: ОЗП-05/18 15000000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-1-203-5-34/19 | ДОО Грађапромет Бијељина; ЈИБ: 4400304330000 | 95.074,20 КМ са ПДВ-ом -Оквирни споразум се закључује од дана потписивања а најраније од 01.01.2019. до 31.12.2020. године -Плаћање: након испоручене робе и испостављеног рачуна- плаћање 60 дана од дана достављања фактуре/ситуације -нема измјена цијена у трајању Оквирног споразума |  |  | 1.Појединачни уговор ОЗП-05-ос/пу-01/18 -Износ појединачног уговора 39.930,61 КМ /55. 143,59 КМ са ПДВ-ом потписан 25.02.2019. 2.Појединачни уговор ОЗП-05-ос/пу-02/18 -Износ појединачног уговора 45.840,12 КМ /9. 303,47 КМ са ПДВ-ом потписан 10.01.2020. |  | 31.12.2018. | 31.12.2020. Укупно утрошена вредност 87.285,13КМ са ПДВ-ом |  |
| 15 | ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ЈАЊИ Шифра: ДД-18/18 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-152-5-27/19 | ДОО Топ Спорт, Бијељина; и Министарство за људска права и избјеглице и Фонд за повратак | 44.740,80 КМ са ПДВ-ом -Рок за извођење радова је 45 календарских дана -Плаћање: након испостављене привремене и окончане ситуације –плаћање 30 дана -Гарантни рок је 10 година за све радове који се односе солидност грађевине, њену стабилност и сигурност а гарантни период за изведене радове је 12 мјесеци |  |  |  |  | 28.12.2018. |  |  |
| 16 | ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА ВЈЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЛОТ 1: Израда фасаде на храму Светог Саве у Батковићу и помоћним објектима у склопу истог Шифра: ДД-17(3 Лота)/18-Лот 1 45212360-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-147-5-7/19 | ДОО Призма, Бијељина, ЈИБ:4402198620004; и Министарство за људска права и избјеглице и Фонд за повратак | 4.993,56 КМ са ПДВ-ом -Рок за извођење радова је 20 календарских дана -Плаћање: након испостављене привремене и окончане ситуације –плаћање 30 дана -Гарантни рок је 10 година за све радове који се односе солидност грађевине, њену стабилност и сигурност а гарантни период за изведене радове је 360 дана |  |  |  |  | 27.12.2018. |  |  |
| 17 | НАБАВКА И ИЗРАДА РЕКЛАМНОГ МАТРИЈЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2019. ГОДИНУ Шифра: КГН-н-06/18 79800000-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е – аукције 1293-1-1-214-5-40/19 | ДОО Мојић Бијељина; ЈИБ: 4400376750003 | 22.226,49 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године -Плаћање: након испоручене робе и потписаног Записника о примопредаји, одложено 60 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  |  |  | 31.12.2018. | 31.12.2019. године Укупна утрошена средства 19.592,42 КМ са ПДВ-ом |  |
| 18 | НАБАВКА РОБЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРИЈА И ОБЈЕКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА TOKOM 2019. ГОДИНЕ ШИФРА:ОЗП-08/18 39830000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-1-205-5-38/19 | ДОО Дефтер Сарајево; ЈИБ: 44200303990007 | 18.720,00 КМ са ПДВ-ом -Уговор се закључује на период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године -Плаћање: након испоручене робе и потписаног Записника о примопредаји, одложено 60 календарских дана од дана испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса |  |  |  |  | 31.12.2018. | 31.12.2019. године Укупно утрошена вредност 15.236,97 КМ са ПДВ-ом |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |