РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-250/25

Датум: 10.02.2025. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Бијељина, jaнуар 2025. године

Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину Града Бијељина који је основна тема овог Извјештаја, усвојен је на Скупштини Града Бијељина 04. априла 2024. године и објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“, бр. 8/24, а у складу са чланом 21. став 2 и 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/11 и 100/17), чланом 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чланом 39. став (2) тачка 43) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17).

Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину сачињен је на основу процијењених потреба становника града Бијељина како би се побољшао квалитет живота, а исти ће бити реализован у складу са расположивим финансијским средствима у буџету града Бијељина за 2024. годину.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтијева стално праћење, ажурирање и усклађивање планираних и остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2024. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности - услуга по овом Програму су:

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

За постизање и одржавање планираног нивоа јавне хигијене на подручју града обављaне су континуиране свакодневне активности на ручном и машинском чишћењу асфалтних површина, (градских улица и тротоара) пјешачких стаза, тргова, уређених и неуређених зелених површина, прање асфалтних површина, прикупљање и одвоз крупног отпада и слично. Такође, поред редовног одржавања, кроз већ устаљену прољетну акцију чишћења и уређења града у априлу сваке године, када се бесплатно одвози сав крупни и ситни отпад, значајно се доприноси чистоћи ширег подручја града.

1.1.  Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном  мјесту Јања

Приказ извршених услуга на подручју града Бијељина

| РБ | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | ИЗВРШЕНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНА (без ПДВ-а) | ИЗНОС (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно или машинско чишћење јавних површина као што су тротоари, тргови, пјешачке зоне обухвата: - прикупљање отпада и метење (метла до метле) пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката, посмртница и др. Након чишћења тротоара сакупљени отпад одмах одвући на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 9.510.066 | 0,022 | 209.221,45 |
| 2. | Ручно или машинско чишћење ригола обухвата: - посао обављају радници метлама (метла до метле), машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће. Након чишћења ригола сакупљени отпад одмах одвући на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 2.617.614 | 0,05 | 130.880,70 |
| 3. | Прочишћавање јавних површина као што су тротоари, риголи, тргови, пјешачке зоне, паркови и сл. обухвата: - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама, у кантама за уличне отпатке и смеће настало услед времен-ских непогода и јавних манифеста-ција) и одржавање (чишћење, прање и брисање) споменика и градских фонтана. Рад НК радника на пословима као што је преношење ствари (нпр. намјештај, архива и сл.). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Након чишћења наведених површина сакупљени отпад одмах одвући на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 4.514 | 8,50 | 38.369,00 |
| 4. | Рад паука обухвата: - посао се обавља када је у питању уклањање постављених монтажних кућица, покретних тезги, возила, великих жардињера и слично. У цијену је неопходно урачунати рад радника на припреми, превозу и депоновању објеката и возила. | сат | 0 | 80,00 | 0,00 |
| 5. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости од 2 до 4 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на Регионалну сани-тарну депонију. У цијену је неоп-ходно урачунати и трошкове рада радника, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | тура | 7 | 100,00 | 700,00 |
| 6. | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду и ван града обухвата: ручни утовар смећа и транспорт на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | тура | 3 | 345,50 | 1.036,50 |
| 7. | Рад аутоподизача контејнера запре-мине 5 m³ у граду и ван града обухвата: ручни утовар смећа и транспорт на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | тура | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 8. | Рад КВ бравара на разним браварским пословима као што су: поправка разних справа (нпр: љуљашке, ограда, клупа, стубићи, клацкалица, канти за смеће и сл.) варењем и фарбањем заштитном бојом против корозије. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника, трошкове рада неопходних машина и алата за рад, трошкове материјала неопходног за рад, трошкове превоза и депоновања отпада који настане у току рада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 14 | 12,00 | 168,00 |
| УКУПНО под А) без ПДВ-а: |  |  |  | 381.875,65 |  |
| ПДВ 17%: |  |  |  | 64.918,86 |  |
| УКУПНО под А) са ПДВ-ом: |  |  |  | 446.794,51 |  |

Приказ извршених услуга на подручју насељеног мјеста Јања

| РБ | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | ИЗВРШЕНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНА (без ПДВ-а) | ИЗНОС (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручно или машинско чишћење јавних површина као што су тротоари, тргови, пјешачке зоне обухвата: - прикупљање отпада и метење (метла до метле), пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката, посмртница и др. Након чишћења тротоара сакупљени отпад одмах одвући на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад неопходних машина и алата за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 1.197.240 | 0,022 | 26.339,28 |
| 2. | Ручно или машинско чишћење ригола обухвата: - посао обављају радници метлама (метла до метле), машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће. Након чишћења ригола сакупљени отпад одмах одвући на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад неопходних машина и алата за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 460.920 | 0,05 | 23.046,00 |
| 3. | Прочишћавање јавних површина као што су тротоари, риголи, тргови, пјешачке зоне, паркови и сл. обухвата: - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација) и одржавање (чишћење, брисање) споменика. Са наведених повр-шина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Након чишћења наведених површина сакупљени отпад одмах одвући на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад неопходних машина и алата за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 120 | 8,50 | 1.020,00 |
| 4. | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости од 2 до 4 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати и трошкове рада радника, трошкове рада возила, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | тура | 0 | 120,00 | 0,00 |
| УКУПНО под Б) без ПДВ-а: |  |  |  | 50.405,28 |  |
| ПДВ 17%: |  |  |  | 8.568,90 |  |
| УКУПНО под Б) са ПДВ-ом: |  |  |  | 58.974,18 |  |

1.2. Чишћење површина у зимском периоду

| РБ | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | ИЗВРШЕНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНА (без ПДВ-а) | ИЗНОС (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рад специјалних машина (мали трактор, специјална машина са челним ножем) на разгртању снијега са тротоара, тргова, паркова, јавних површина и уских улица. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове рада возила. | сати | 85 | 30,00 | 2.550,00 |
| 2. | Рад камиона на одвозу снијега из града скупљеног са тротоара, тргова, паркова и јавних површина на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника на сакупљању и утовару снијега, трошкове превоза и депоновања снијега на Регионалну санитарну депонију. | m³ | 72 | 12,82 | 923,04 |
| 3. | Рад радника на чишћењу пјешачких прелаза, тротоара, инвалидских рампи, прилаза јавним објектима, сливних решетака и друго. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове неопходних машина и алата за рад. | сати | 753 | 9,00 | 6.777,00 |
| 4. | Набавка и посипање соли за путеве по тротоарима, трговима, парковима и јавним површина. У цијену је неопходно урачунати набавку соли, транспорт соли, рад радника на ручном и машинском посипању соли, рад неопходних машина и алата за рад. | kg | 4.300 | 0,60 | 2.580,00 |
| УКУПНО под В) без ПДВ-а: |  |  |  | 12.830,04 |  |
| ПДВ 17%: |  |  |  | 2.181,17 |  |
| УКУПНО под В) са ПДВ-ом: |  |  |  | 15.011,21 |  |

1.3. Прање јавних површина

| РБ | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | ИЗВРШЕНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНА (без ПДВ-а) | ИЗНОС (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско прање улица, тргова и тротоара обухвата прање површина водом под притиском из цистерне помоћу млазнице којом манипулишу помоћни радници, а након завршеног прања очистити евентуални наталожени отпадни материјал са сливних решетака. | m2 | 913.494 | 0,0296 | 27.039,42 |
| 2. | Машинско прскање макадамских улица и прање улица које нису по програму обухвата прање улица које се врши по налогу надзорног органа онда када се не пере цијела улица или када се пољевају макадамске улице ради спречавања ширења прашине. Обрачун по броју ангажовања цистерни – тура (запремина цистерне најмање 6 m3). | тура | 21 | 106.94 | 2.245,74 |
| УКУПНО без ПДВ -а: |  |  |  |  | 29.285,16 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 4.978,48 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 34.263,64 |

1.4.  Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ „Бријесница“ и „Доња Љељенча“

Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада у мјесним заједницама Бријесница и Доња Љељенча пружена је услуга за 170 домаћинстава. Одвоз комуналног отпада вршио се једном седмично, односно четири пута мјесечно.

Вриједност урађеног посла је 12.775,50 + ПДВ 2.171,84 = 14.947,34КМ

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А за тачку 1.

| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 505.768,69 КМ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 15.011,21 КМ |
| 1.3. | Прање јавних површина | 34.263,64 КМ |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 14.947,34 КМ |
|  | УКУПНО са ПДВ: | 569.990,88 КМ |

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима чишћења у граду Бијељина и  насељеном мјесту Јања остварен  у површинама већим него што је планирано, а из разлога што се на терену у току године јаве потребе за чешћим чишћењем него што је Програмом планирано. Реалне потребе за чишћењем на простору Града Бијељина су далеко веће од Програмом предвиђених за 2024. годину и од усвојеног буџета за 2024. годину. У току године уколико остане расположивих средстава по уговору за одређене послове, та средства се утроше за чешће чишћење оних улица које имају највећу потребу за чишћењем од оног које је предвиђено Програмом.

Примјера ради навешћемо улице првог приоритета у граду Бијељина које се према Програму чисте шест пута у седмици, а реална потреба је да се улице првог приоритета чисте сваког дана, а често се деси да је потребно као на примјер Трг краља Петра I Карађорђевића чистити и два пута дневно. Такође, према Програму у улице првог приоритета нису планиране улице као што су: Патријарха Павла, Атинска, Његошева, Кнегиње Милице и Светог Саве, а које свакако треба да спадају у улице првог приоритета и да се чисте сваког дана у седмици.

Један од примјера су и улице другог приоритета у Јањи које се према Програму и расположивим средствима чисте једном у двије седмице, а реална потреба је да се ове улице чисте најмање једном седмично.

Буџетска средства намијењена за одржавање јавне градске хигијене у 2024. години нису била ни приближно довољна за одржавање хигијене на задовољавајућем нивоу.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно-естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

У складу са Програмом заједничке комуналне потрошње послови одржавања јавних зелених површина реализовани су у сљедећем обиму:

2.1. Јавне зелене површине

| РБ | ОПИС УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | ИЗВРШЕНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНА (без ПДВ-а) | ИЗНОС (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прољетно и јесење грабање зелених површина обухвата: грабање, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 2. | Кошење јавних зелених површина обухвата: кошење, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m² | 100.844,00 | 0,25 | 25.211,00 |
| 3. | Кошење јавних зелених површина употребом тримера око стамбених блокова, дрвореда и зеленог појаса уз улице обухвата: кошење, купљење и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад потребних алата и машина за рад, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 1.829,00 | 44,65 | 81.664,85 |
| 4. | Употреба трактора са приколицом за потребе превоза разног отпада на Регионалну санитарну депонију, као и одвоз разних предмета на удаљености од максимално 10km. | m3 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| 5. | Употреба ТМВ за потребе превоза разног отпада из града на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 164,00 | 75,00 | 12.300,00 |
| 6. | Употреба ТМВ за потребе превоза разног отпада из насељених мјеста ван града на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 34,00 | 98,00 | 3.332,00 |
| 7. | Рад НК радника обухвата: утовар и истовар отпада послије временских непогода на превозно возило, сјечење летораста и слично. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | н/ч | 1.069,00 | 10,00 | 10.690,00 |
| 8. | Детаљно орезивање средње високих стабала употребом моторне тестере (са премазом пресјека) обухвата: рад радника, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 597,00 | 35,00 | 20.895,00 |
| 9. | Орезивање високих стабала употребом висинске корпе (са премазом пресјека) обухвата: рад радника, рад висинске корпе, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 134,00 | 180,00 | 24.120,00 |
| 10. | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе (сјеча свих грана до одређене висине, коју одређује надзорни орган и премазивање пресјека) обухвата: рад радника, рад висинске корпе, средство за премазивање пресјека, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, средства за премазивање пресјека, рад висинске корпе и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 11,00 | 380,00 | 4.180,00 |
| 11. | Орезивање жбунастих врста обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 647,00 | 7,00 | 4.529,00 |
| 12. | Орезивање живе ограде обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове утовара, превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m | 1.058,00 | 4,00 | 4.232,00 |
| 13. | Окопавање дрвенастих садница обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | ком | 240,00 | 5,70 | 1.368,00 |
| 14. | Окопавање жбунастих врста обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 50,00 | 4,70 | 235,00 |
| 15. | Окопавање цвијетних површина и жардињера обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 675,00 | 2,20 | 1.485,00 |
| 16. | Окопавање ружа обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | m² | 33,00 | 3,00 | 99,00 |
| 17. | Одгртање и загртање ружа обухвата: рад радника са употребом неопходних алата. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад. | ком | 0 | 2,00 | 0,00 |
| 18. | Садња сезонске расаде обухвата: рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, садњу са урачунатим садним материјалом и заливање у гарантном року. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, садни материјал и заливање. | m² | 276,00 | 50,00 | 13.800,00 |
| 19. | Садња луковичастог цвијећа и перена обухвата: рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, садњу са урачунатим садним материјалом и заливање у гарантном року. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, садни материјал и заливање. | m² | 56.5 | 57,00 | 3.220,50 |
| 20. | Садња ружа обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -уклањање сувих ружа и одвоз отпада -ископ садне јаме димензија (0,30 х 0,30 х 0,30)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорелог стајњака) и нешто пијеска у односу 3:2:1 -садња и заливање два мјесеца. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, пијесак и заливање. | ком | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 21. | Набавка и садња садница четинарских врста висине 1,5m: |  |  |  |  |
|  | Thuja occidentalis "smaragd" | kom | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
|  | Thuja occidentalis "Columna" | kom | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  | Набавка и садња ниских четинарских врста обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |
| 22. | Набавка и садња ниских четинарских садница висине 0,4m: |  |  |  |  |
|  | Thuja occidentalis "globosa" (h=0.4m) | kom | 11,00 | 69,30 | 762,30 |
|  | Набавка и садња ниских четинарских врста обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |
| 23. | Набавка и садња садница жбунастих врста: |  |  |  |  |
|  | Juniperus horisontalis | kom | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
|  | Berberis thunbergii "atropurpurea" | kom | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
|  | Evonimus japonicus, "aurovariegatus" | kom | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
|  | Forsythia | kom | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | Waigela | kom | 7,00 | 20,00 | 140,00 |
|  | Набавка и садња жбунастих врста обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,40 х 0,40 х 0,40)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље и тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња и заливање дванаест мјесеци. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, и заливање. |  |  |  |  |
| 24. | Сијање травњака на неприпремљеном земљишту обухвата: прекопавање терена, уклањање шута, равнање терена, насипање плодном земљом, сјетва сјемена (1kg на 40m2) и заливање три мјесеца од сијања. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад свих неопходних машина и алата, насипање плодном земљом, сјеме и заливање. | m² | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 25. | Сијање травњака на припремљеном земљишту обухвата: плитко прекопа-вање терена, сјетва сјемена (1kg на 40m2) и заливање три мјесеца од сијања. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад свих неопходних машина и алата, сјеме и заливање. | m² | 80,00 | 12,00 | 960,00 |
| 26. | Набавка траве | kg | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 27. | Набавка и постављање тепих травњака обухвата припрему терена, нивелисање терена, постављање тепих траве и заливање три мјесеца од постављања. У цијену је неопходно урачунати рад радника са неопходним машинама и алатима за рад, набавку траве и заливање. | m² | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 28. | Набавка и постављање малча обухвата рад радника са неопходним алатима и припрему терена за постављање малча. Малч ће се наносити у дебљини од 10cm. У цијену је неопходно урачунати набавку малча, рад радника са неопходним алатима. | m² | 231,00 | 30,00 | 6.930,00 |
| 29. | Фарбање у два премаза жардињера, оградица око цвијетњака, бетонских површина и слично обухвата рад радника са неопходним алатима, фарбу, припрему подлоге за фарбање (чишћење, шмирглање, прање и сл.) по налогу надзорног органа, чишћење околних површина уколико је дошло до прљања у току фарбања. У цијену је неопходно урачунати рад радника са неопходним алатима и фарбу. | литар | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 30. | Прихрањивање комплексним ђубриви-ма травњака, ружа, цвијетних површина, жбунастих и дрвенастих врста обухвата: рад радника и средства за прихрањивање у складу са врстом саднице и временским добом прихрањивања. У цијену је неопходно урачунати рад радника и средства за прихрањивање. | m² | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 31. | Сјеча сувих болесних стабала без употребе висинске корпе обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 36,00 | 200,00 | 7.200,00 |
| 32. | Сјеча сувих и болесних стабала са употребом висинске корпе обухвата: рад радника са употребом неопходних алата, рад висинске корпе, утовар и одвоз отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, рад висинске корпе и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 8,00 | 400,00 | 3.200,00 |
| 33. | Заливање зелених и осталих површина. У цијену је неопходно урачунати набавку воде, рад радне снаге, употребу возила и алата за рад. | m3 | 1.719,00 | 21,50 | 36.958,50 |
| 34. | Хемијско третирање цвиjетних површина и ружа обухвата: рад радника и хемијска средства у складу са врстом саднице и временским добом третирања. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове хемијских средстава. | m² | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 35. | Хемијско третирање дрвенастих и жбунастих садница обухвата: рад радника и хемијска средства у складу са врстом саднице и временским добом третирања. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и трошкове хемијских средстава. | ком | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 36. | Рад висинске корпе за послове који нису обухваћени програмом. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника и рада висинске корпе. | н/ч | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 37. | Рад СКИП-а обухвата: рад радника, вађење пањева, копање јама, одвоз и депоновање отпада на Регионалну санитарну депонију и друге сличе послове по налогу надзорног органа. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника, трошкове рада СКИП-а и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 9,00 | 150,00 | 1.350,00 |
| 38. | Вађење пањева ручно обухвата: рад радника са употребом неопходних алата одвоз и депоновање отпада на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употре-бом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | ком | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 39. | Рад моторне тестере обухвата: рад радника и рад моторне тестере на орезивању појединачних грана дрвећа, сјечи дрвећа и слично и сакупљање отпада и одвоз на Регионалну санитарну депонију. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употре-бом неопходних алата за рад и трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | н/ч | 77,50 | 150,00 | 11.625,00 |
| 40. | Одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, других јавних објеката и спомен обиљежја. Кошење ће се вршити у два циклуса годишње. У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходног алата за рад и трошкове превоза и депоновања на Регионалну санитарну депонију. | m² | 66.900,00 | 0,35 | 23.415,00 |
| 41. | Постављање и скидање заставица за државне празнике у току године | једно поста-вљање и скидање | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 42. | Набавка и садња дрвенастих лишћарских садница најмање 10 година старо-сти и обима 12-15cm, обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,80 х 0,80х0,80)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорjелог стајњака) у односу 2:1 -садња саднице 3cm изнад коријеновог врата, -формирање улегнућа око саднице тзв."чанка" -заливање 12 мјесеци -анкерисање (заштита дрвеним штитницима и учвршћивање гумом на тзв."осмицу") и то: |  |  |  |  |
|  | Tillia argentea | ком | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
|  | Acer platanoides | ком | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
|  | Acer negundo | ком | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
|  | Platanus sp. | ком | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
|  | Sorbus sp. | ком | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | Betula sp. | ком | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
|  | Aesculus hippocastanum | ком | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
|  | Prunus serrulata | ком | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
|  | Liriodendron | ком | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | Liquidambar | ком | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | Koerleuteria | ком | 16,00 | 120,00 | 1.920,00 |
|  | Quercus robur | ком | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз одпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, анкерисанје и заливанје. |  |  |  |  |
| 43. | Набавка и садња декоративних лишћарских садница најмање 10 година старости, обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,80 х 0,80х0,80) m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорелог стајњака) у односу 2:1 -садња саднице 3cm изнад коријено-вог врата, -формирање улегнућа око саднице тзв."чанка" -заливање дванаест мјесеци -анкерисање (заштита дрвеним штитницима и учвршћивање гумом на тзв."осмицу") и то: |  |  |  |  |
|  | Acer platanodes "globosa" | ком | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
|  | Robinia pseudoaccacia "globosa" | ком | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | Ulmus calibra „Pendula“ | ком | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | Catalpa bignonioides „Nana“ | ком | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
|  | Carpinus betulus „fastigiata“ | ком | 4,00 | 130,00 | 520,00 |
|  | Prunus Fruticosa "Globosa" | ком | 4,00 | 160,00 | 640,00 |
|  | У цијену је неопходно урачунати трошкове рада радника са употребом неопходних алата за рад, уклањање и одвоз одпада на Регионалну санитарну депонију, садни материјал, хумус, тресет, анкерисанје и заливање. |  |  |  |  |
| 44 | Услуга садње дрвенастих лишћарских садница Обухвата: -рад радника са употребом неопходних алата уз све припремне радње, -садни материјал -ископ садне јаме димензија (0,80 х 0,80х0,80)m -вађење шута из садне јаме -1/3 запремине садне јаме испунити мјешавином плодне хумусне земље, тресета (прегорjелог стајњака) у односу 2:1 -садња саднице 3cm изнад коријеновог врата, -формирање улегнућа око саднице тзв."чанка" -прво заливање након садње | ком | 199,00 | 40,00 | 7.960,00 |
| УКУПНО без ПДВ -а: |  |  |  |  | 307.093,04 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 62.898,58 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 369.991,62 |

2.2. Одржавање јавних паркова

Под одржавањем јавних паркова подразумјева се одржавање Градског парка, одржавање парка Лаген Хаген, парка Руђера Бошковића и паркића Кнез Иво од Семберије.

Услуге које се подразумјевају под одржавањем Градског парка су:

- прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију) 4 грабања у сезони;

- кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 5 кошења у сезони;

- свакодневно ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у градском парку и дјечијег игралишта у периоду од 7:00 до 15:00 часова;

- ручно чишћење пјешачких стаза и игралишта обухвата прикупљање отпада и метење (метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће уз обавезно уклањање отпада (пикавци, папири, пластика и други отпад неорганског поријекла) са стаза и игралишта без одлагања отпада у зелене поврине;

- свакодневно пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката посмртница са стабала, ручно брисање клупица;

- обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 7:00 до 20:00 часова (задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садница, стубова јавне расвјете, справа у дјечијем игралишту, спомен биста и других садржаја у градском парку;

- свакодневно чишћење зелених површина травњака од бачених папира и другог отпада;

- сакупљање и одвоз олујног грања по потреби.

Што се тиче услуга које се подразумјева под одржавањем осталих јавних паркова -Лаген Хаген, Руђера Бошковића и Кнез Иво од Семберије су:

- прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију) 4 грабања;

- кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију);

- ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у парку;

- ручно чишћење пјешачких стаза и игралишта, пражњење бетонских канти за смеће, скидање посмртница са стабала и свакодневно чишћење зелених површина од бачених папира и других отпада.

У складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12) у току 2024. године је склопљен уговор за одржавање јавних паркова са фирмом ДОО „Патриот“ Бијељина, односно са привредним друштвом које запошљава више од 50% инвалидних лица.

Уговорена вриједност наведених услуга је 149.999,05КМ (са ПДВ-ом) и уговор је у потпуности реализован.

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А за тачку 2.

| 2.1. | Јавне зелене површине | 369.991,62 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Одржавање јавних паркова | 149.999,05 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 519.990,67 |

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА  КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У  2024. години је проведена јавна набавка за одржавање кишне канализације на подручју Града Бијељина и насељеном мјесту Јања. Уговор о пружању услуге - одржавање кишне канализације потписан је са АД „Водовод и канализација“,  на период од годину дана, а најдаље до 31.12.2024. године. Вриједност уговора износи  149.970,60КМ са ПДВ-ом и исти је у цјелости реализован.

4. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА“ДАШНИЦА“

4.1. Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала „Дашница“

У 2024. години вршено је уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала „Дашница“ и чишћење каналa и то у сљедећим количинама:

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | ИЗВРШЕНА КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНА (без ПДВ-а) | ИЗНОС (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УРЕЂЕЊЕ КАНАЛА ДАШНИЦА |  |  |  |  |
| 1.1. | Кошење обале канала Дашница (од „Бобар“ моста до моста за насеље „Заир“ | m2 | 134.200 | 0,19 | 25.536,00 |
| 1.2. | Кошење обале канала Дашница (од ушћа Глоговца у Дашницу до моста „Бобар“ од моста „Заир“) до моста код Николо Комерца | m2 | 108.000 | 0,08 | 8.640,00 |
| 2. | УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА: |  |  |  |  |
| 2.1. | Бијељина-Амајлије (3000m х 2m) x 2 у току сезоне) | m2 | 24.000 | 0,18 | 4.320,00 |
| 2.2. | Бијељина-Дворови (2500m х 2m) x 2 у току сезоне) | m2 | 20.000 | 0,18 | 3.600,00 |
| 2.3. | Бијељина-Батковић (2000m х 2m) x 2 у току сезоне) | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
| 2.4. | Бијељина-Велика Обарска ((2000m х 2m)+(2000m х 2m)) x 2 у току сезоне) | m2 | 16.000 | 0,18 | 2.880,00 |
| 3. | УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У СЛУЧАЈУ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОСЕБНОМ НАЛОГУ НАРУЧИОЦА. |  |  |  |  |
| 3.1. | Рад тримера | h | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 3.2. | Рад косачице | m2 | 15.000 | 0,18 | 2.700,00 |
| 3.3. | Рад моторне тестере | h | 10 | 35,00 | 350,00 |
| УКУПНО без ПДВ -а: |  |  |  |  | 51.256,00 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 8.713,52 |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 59.969,52 |

За потребе уређења излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала „Дашница“ након поступка јавне набавке закључен је уговор са пружаоцем услуга (ДОО „Патриот“ Бијељина), чија је вриједност 59.969,52КМ (износ са ПДВ). Уговор је у потпуности реализован.

4.2. Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала)

Уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала се у току 2024. године вршило на основу склопљеног уговора са занатском радњом „Хусић“ Јања, а након спроведеног поступка јавне набавке путем директног споразума. Вриједност директног споразума износи 5.980,00 КМ.

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А за тачку 4.

| 4.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница" | 59.969,52 |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | 5.980,00 |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: | 65.949,52 |

5. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

За кошење амброзије на подручју града Бијељина, након проведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор о пружању услуга са најповољнијм понуђачем. Вриједност уговорених услуга износи  27.452,02КМ (са ПДВ-ом), уговор је у потпуности реализован.

6. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГЕ | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ (БЕЗ ПДВ-А) | ИЗНОС (БЕЗ ПДВ-А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад машина, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. | m3 | 380 | 20,00 | 7.600,00 |
| 2 | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара. У цијену је неопходно урачунати рад радника, рад машина, трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по мото часу рада машине. | h | 320 | 85,00 | 27.200,00 |
| 3 | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир, пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. У цијену је неопходно урачунати рад радника трошкове превоза и депоновања отпада на Регионалну санитарну депонију. Обрачун по часу радника. | h | 0 | 25,00 | 0,00 |
| 4 | Набавка, довоз и уградња металног стуба димензија 4х4cm, висине 1,8cm (1,5cm изнад земље). Размак између стубова 2,00m. Стуб офарбати заштитном и завршном бојом. Ископ темељне јаме димензија 30 х 30 х 40cm са утоваром и одвозом материјала од ископа на депонију. Ограду урадити од бодљикаве жице у три реда. | m | 215 | 36,50 | 7.847,50 |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 42.647,50 |
| ПДВ-17%: |  |  |  |  | 7.250,08 |
| УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  |  | 49.897,58 |

7. ИЗРАДА КУЋНИХ БРОЈЕВА ОГЛАСНИХ ТАБЛИ, ТАБЛИ УПОЗОРЕЊА, ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА

У 2024. години, проведена је јавна набавка за закључење уговора који се односи на израду кућних бројева огласних табли, табли упозорења и зашититних стубића. Вриједност уговора износи  39.954,47КМ, исти је у потпуности реализован. Кроз ову јавну набавку су набављене табле са кућним бројевима, табле са називима тргова и улица, табле упозорења и обавјештења, а такође је извршена поправка реквизита у дјечијим игралиштима.

8. НАБАВКА И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНОГ МОБИЛИЈАРА

8.1. Набавка комуналног мобилијара

У току 2024. године склопљен је уговор за израду и уградњу комуналног мобилијара – клупа и канти, а које су постављане на простору града Бијељина.

Набављено је укупно 8 бетонска клупа са наслоњачем, 30 клупа без наслоњача и 2 бетонске канте за отпатке. Вриједност уговора који је реализован износи 29.998,80КМ (износ са ПДВ-ом).

У сарадњи са Одсјеком за локални економски развој и европске интеграције у току године је извршена замјена једног дијела старих металних  клупица у градском парку у Бијељини,  чиме је завршена замјена свих старих металних клупица у градском парку.

8.2. Поправка и одржавање фонтана

У току 2024. године су склопљена два директна споразума за услуге одржавања јавних чесми и фонтана у укупној вриједности од 8.965,10КМ. Уговори су у потпуности реализовани.

9. ЗООХИГИЈЕНА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2024. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:8/24) предвиђена је и ЗООХИГИЈЕНА која подразумијева хватање и збрињавање напиштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, изнемоглих и болесних животиња, сигурно уклањање животињских лешева и конфиската са планираним средствима од 140.000,00 КМ.

На основу оквирног споразима, потписан је појединачни уговор са вршиоцем услуге „ВетАгро“ у износу од 139.321,26 КМ за 2024. годину.

У 2024. години  за ове намјене утрошена су средства у износу од 128.156,76 КМ.

Процедуру избора, контроле и надзора обавља Одјељење за пољопривреду.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/Б | ОПИС УСЛУГЕ | ИЗНОС У КМ СА ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јавна градска хигијена | 439.965,62 |
| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | 505.768,69 |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | 15.011,21 |
| 1.3. | Прање јавних површина | 34.263,64 |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | 14.947,34 |
| 2. | Одржавање јавних зелених површина | 519.990,67 |
| 2.1. | Одржавање јавних зелених површина | 369.991,62 |
| 2.2. | Oдржавање јавних паркова | 149.999,05 |
| 3. | Одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације | 149.970,60 |
| 4. | Уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" | 65.949,52 |
| 4.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница" | 59.969,52 |
| 4.2. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | 5.980,00 |
| 5. | Уништавање амброзије | 27.452,02 |
| 6. | Чишћење дивљих депонија | 49.897,58 |
| 7. | Израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића | 39.954,47 |
| 8. | Набавка и одржавање комуналног мобилијара | 38.963,90 |
| 8.1. | Набавка комуналног мобилијара | 29.998,80 |
| 8.2. | Поправка и одржавање фонтана | 8.965,10 |
| 9. | Зоохигијена | 128.156,76 |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.460.301,14 |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1 и 2 реализовало је  привредно друштво АД „Комуналац“ Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послови из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 3. након окончаног посутпка јавне набавке повјерен је најповољнијем понуђачу АД „Водовод и канализација“ Бијељина

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 4 подтачка 4.1. и тачки 2. подачка 2.2. реализовало је привредно друштво ДОО „Патриот“ Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног преговарачког поступка јавне набаве, а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12).

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 4 подтачка 4.2. реализовала је  занатска радња „Хусић“ Јања на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем директног споразума.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 реализовало је привредно друштво ДОО „3Д“ Којчиновац на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 6 и 7 реализовало је привредно друштво ДОО „Радиша“ Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 8 подтачка 8.1. реализовало је привредно друштво ДОО „МОСТ“ Бијељина, а на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

- Послове из Програма заједничке комуналне потрошње по тачки 8 подтачка 8.2. реализовало је привредно друштво ДОО „ГЕА ЕС“ Брчко, а на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набавке. Поступак јавне  набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Директног споразума.

- Послове из тачке 9. реализовала је после проведеног поступка јавне набавке, реализовало је предузеће „ВЕТАГРО“ ДОО из Драгаљевца, на основу закљученог појединачног уговора из Оквирног споразума.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови из Програма заједничке комуналне потрошње финансирали су се у складу са расположивим средствима у буџету за 2024. годину и то:

- у оквиру потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине:

| Р/Б | ОПИС ПОСЛОВА | ПОЗИЦИЈА СА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Јавна градска хигијена |  |
| 1.1. | Одржавање јавне градске хигијене у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања | ЕК 412 800 СА 11 Чишћење јавних површина |
| 1.2. | Чишћење површина у зимском периоду | ЕК 412 800 СА 11 Чишћење јавних површина |
| 1.3. | Прање јавних површина | ЕК 412 800 СА 11 Прање јавних површина |
| 1.4. | Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" | ЕК 412 800 СА 11 Чишћење јавних површина |
| 2. | Одржавање јавних зелених површина |  |
| 2.1. | Одржавање јавних зелених површина | ЕК 412 800 СА 12 Одржавање јавних зелених површина ЕК 511 500 СА 1 Издаци за остале вишегодишње засаде |
| 2.2. | Oдржавање јавних паркова | ЕК 412 500 СА 3 Текуће одржавање паркова |
| 3. | Одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације | ЕК 412 800 СА 16 Одржавање кишне канализације |
| 4. | Уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале и чишћење канала "Дашница" |  |
| 4.1. | Уређење излазно-улазних путних праваца и кошење обале канала "Дашница" | ЕК 412 800 СА 8 Уређење улазно-излазних путних праваца |
| 4.2. | Одржавање канала Дашница (уклањање угинулих животиња и чишћење крупног отпада са покоса и дна канала) | ЕК 412 800 СА 13 Уклањање угинулих животиња |
| 5. | Уништавање амброзије | ЕК 412 800 СА 10 Кошење амброзије |
| 6. | Чишћење дивљих депонија | ЕК 412 800 СА 14 Чишћење дивљих депонија |
| 7. | Израда кућних бројева огласних табли, табли упозорења, заштитних стубића | ЕК 412 800 СА 15 Израда кућних бројева |
| 8. | Набавка и одржавање комуналног мобилијара |  |
| 8.1. | Набавка комуналног мобилијара | ЕК 511 300 СА 1 Набавка комуналног мобилијара |
| 8.2. | Поправка и одржавање фонтана | ЕК 412 800 СА 17 Одржавање јавних чесми и фонтана |

- ЗООХИГИЈЕНА финансирана је са буџетске ставке „Хигијеничарска служба“, економски код 412200, потрошачка јединица 0005151 - Одјељење за пољопривреду.

- У оквиру потрошачке јединице 0005220 Одјељење за инспекцијске послове са буџетске позиције економски код 412900 СА 3 „Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције“, финансирао се дио послова из тачке 5, а који се односио на кошење амброзије по налозима пољопривредне и еколошке инспекције.

О б р а ђ и в а ч :

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

|  | В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА |
| --- | --- |
|  | Милан Лазаревић, маст.инж.саобраћаја |

Градоначелник Града Бијељина разматрао је Извјештај о реализацији Програма комуналне потрошње за 2024. годину, те га прослеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић