РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-2335/25

Датум, 30.09.2025. године

ИЗВЈЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Бијељина, Септембар 2025. године

Програм изградње и одржавања јавне расвјете у 2024. години за Град Бијељина који је тема овог Извјештаја усвојен је на 27. сједници Скупштине града Бијељина одржаној дана 4. априла 2024. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 8/24, а у складу са  чланом 21. став 2. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) и члана 39. став 2. тачка 5) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 9/17), а у вези са чланом  21. став 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

Програм је сачињен на бази уговорених или процјењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтјева стално праћење, ажурирање и усклађивање планираних и остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета града Бијељина за 2017. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених радова-услуга по овом програму су:

- Изградња јавне расвјете

Програмом изградње и одржавања јавне расвјете за 2024. годину на територији града Бијељина за 2024. годину планирана је изградња јавне расвјете у износу од 60.000,00 КМ, и то 20.000,00 КМ за радове у путном појасу магистралног пута (М1) 113, дионица Бијељина 2 – Угљевичка Обријеж у МЗ Хасе и 40.000,00 од којих је 30% суфинансирање од стране МЗ-ца или група грађана.

На основу тога расписане су и проведене јавне набавке, те склопљен оквирни споразум на износ од 39.995,28 КМ, с тим што је вриједност појединачних уговора износила 27.118,27 КМ, од чега је Град суфинансирао 18.982,79 КМ, а МЗ-ца, донације или група грађана 8.135,48 КМ. Изградња јавне расвјете је вршена на три локације и то, МЗ Ченгић – засеок Нови пут у вриједности од 20.570,94 КМ, МЗ Горња Чађавица – засеок Петковићи у вриједности од 4.726,22 КМ и МЗ Доњи Магнојевић – засеок Милинковићи у вриједности од 1.821,11 КМ.

За радове на изградњи јавне расвјете гдје није постојала могућност суфинансирања, као што је у путном појасу магистралног пута (М1) 113, дионица Бијељина 2 – Угљевичка Обријеж у МЗ Хасе, финансирани су у износ од 19.309,68 КМ.

Споразум који Град Бијељина има са ЗЕДП „Електро-Бијељина“ појефтињује цијену изградње јавне расвјете јер је истим омогућено да се могу користити стубови које је претходно поставила ЗЕДП „Електро-Бијељина“. У једном дијелу су искоришћени постојећи стубови нисконапонске мреже тако да је било потребно уградити још један дио стубова, те кабл и свјетиљке што је дијелом смањило трошкове изградње исте.

- Одржавање јавне расвјете

8

Одржавање јавне расвјете на подручју Града Бијељина подразумијева замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача као и замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним незгодама гдје је било 10 таквих ситуација. Штета која је проузрокована на инфраструктури јавне расвјете се процјењује да износи око 9.500,00 КМ. Санација настале штете на јавној расвјети је извршена дијелом у 2024. години док ће се преостали извршити у току 2025. години, а самим тим и наплата штете од осигуравајућих кућа. Треба напоменути да ће један дио штете остати ненаплаћен јер надлежним органима МУП-а нису познати починиоци саобраћајних незгода при којима је изазвана штета на објектима јавне расвјете, тако да смо у прилици да Одјељење поправку истих врши из средстава намијењених редовном одржавању.

Поступак легализације јавне расвјете се наставља након што се у текућој години утврди тачан број јавних расвјета које ће бити предмет легализације након прикупљене пројектно-техничке документације. Треба напоменути да се из године у годину, константном неконтролисаном изградњом, број нових расвјета које је потребно легализовати повећавао. Поступак легализације је дуготрајан са обавезом да се прикупи велики број сагласности, изласци на терен, исправке недостатка које утврде комисије и др.

На територији Града Бијељина у 2024. години је било 3112 интервенција на отклањању истих. Екипе које раде на одржавању су у току године имале и додатан дио посла око рекострукције мреже јавне расвјете на неколико локација јер се јавила потреба за истим као посљедица радова Електродистрибуције Бијељина гдје je реконструкцијом трафо станица дошло до избацивања опреме јавне расвјете, па су се морали уграђивати нови разводни ормари.

За текуће одржавање јавне расвјете у 2024. години је потрошено 269.289,80 КМ.

- Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете

Потрошња електричне енергије се у задњих 7-8 година повећава упркос напорима Одјељења да смањи потрошњу. Разлог за то лежи у чињеници да је у периоду од 2014.-2018. године легализовано тј. прикључено 52 нове јавне расвјете. Такође је извршена надоградња на постојећој мрежи на више десетина локација које самим својим функционисањем повећавају потрошњу електричне енергије. Тако сада на подручју Града Бијељина и околине имамо 500 регистрованих мјерних мјеста јавне расвјете са тенденцијом да се тај број повећава у наредном периоду до окончања поступка легализације регистрацијом преосталих 8 јавних расвјета, што је у односу на 2014. годину за око 55 мјерних мјеста више.

Укупан број сијаличних мјеста на подручју града Бијељина на дан 01.09.2014. године износи 12.045 свјетиљки на селу и 4.464 свјетиљке у Граду, што укупно чини 16.509 свјетиљки. Према подацима Одјељења до данас је уграђено још око 3050 сијаличних мјеста.

Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете у 2024. години је износила 1.838.324,11 КМ.

На крају 2011. години су уграђени тајмери у сеоском подручју и средином 2013. години на градском подручју што је знатно умањило потрошњу електричне енергије, али интензивном градњом јавне расвјете и повећања цијене електричне енергије поново je се дошло до значајних средстава које Град треба да обезбиједи за утрошак електричне енергије.

| Р/б | Година | Потрошња електричне енергије |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2013. година | 1.098.624,84 КМ |
| 2. | 2014. година | 965.457,34 КМ |
| 3. | 2015. година | 998.857,44 КМ |
| 4. | 2016. година | 1.033.340,37 КМ |
| 5. | 2017. година | 1.096.193,96 КМ |
| 6. | 2018. година | 1.081.323,63 КМ |
| 7. | 2019. година | 1.149.411,96 КМ |
| 8. | 2020. година | 1.172.892,94 КМ |
| 9. | 2021. година | 1.135.638,36 КМ |
| 10. | 2022. година | 1.208.396,83 КМ |
| 11. | 2023. година | 1.842.050,85 КМ |
| 12. | 2024. година | 1.838.324,11 КМ |

На увећање потрошње електричне енергије за функционисање јавне расвјете у 2016. години је утицало и повећање цијене електричне енергије са 0,1508 КМ/kWh на 0,1578 КМ/kWh које се примјењивало до маја 2021. године. Од маја 2021. године дo 31.12.2022. године, Градска Управа Града Бијељина је измиривала обавезе за потрошњу електричне енергије према два добављача, и то:

- Дирекција за јавно снабдијевање ел. енергијом, по цијени од 0,1642 КМ/kWh за укупно 473 (454 бројила на територији Града Бијељина и 19 бројила на територији Општине Угљевик), и

- Дирекција за тржишно снабдијевање ел. енергијом од 0,1757 КМ/kWh за укупно 27 (26 бројила на територији Града Бијељина и 1 бројила на територији Општине Угљевик).

Градска управа Града Бијељина је у јануару 2023. години склопила уговор за снабдијевање ел. енергијом са Дирекцијом за тржишно снабдијевање ел. енергијом за сва снадбијевања, према томе у претходној години смо обавезе потрошње електричне енергије имали само према једном добављачу. Са почетком 2023. године је за категорију потрошње 0,4kV – Јавна расвјета дошло до повећања цијене електричне енергије те износи 0,2581 КМ/kWh.

У потрошњу електричне енергије улази и трошак за функционисање семафора, видео надзора, одређен број препумпни станица за кишну канализацију, новогодишњи украси за вријеме празника, као и за функционисање свјетлећих реклама. Потрошња електричне енергије за рад свјетлећих реклама којa се наплаћује уз рјешење за постављање истих, на годишњем нивоу износи око 8.500,00 КМ.

- 4. Декорација Града

Декорација Града је урађена према задатом плану и декорисан је ужи дио центра Града Бијељина, тако да је за новогодишње празнике постављено Звјездано небо у ул.Патријарха Павла и извршено украшавање дрвећа у ул. Вука Караџића и на Тргу краља Петра Карађорђевића, а дио старих исправних декоративних елемената постављен на Тргу краља Петра Карађотђевића и кружним токовима.

Трошкови монтаже и демонтаже декоративних елемената су били 2.106,00 КМ са ПДВ-ом, додатни трошак је била потрошња електричне енергије која је ишла на терет јавне расвјете.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изградња јавне расвјете | 46.427,95 КМ |
| 2. | Одржавање јавне расвјете | 269.289,80 КМ |
| 3. | Потрошња електричне енергије | 1.838.324,11 КМ |
| 4. | Декорација Града | 2.106,00 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 2.156.147,86 КМ |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Послове из тачке 1. су у фази реализације од стране предузећа "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума, односно уговора.

Послове из тачке 2. реализовало је предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума.

Послове из 4. реализовало је предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог уговора, односно проведеног поступка јавне набавке.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови Програма изградње и одржавања јавне расвјете наведени у тачкама финансирани су на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2024. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, послови из тачке 1. финансирани су са буџетске ставке „Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација, канализација, Дирекција за изградњу и развој – надзор, пројектовање) – буџет, суфинансирање, кредит“ економски код 511100-57, посао из тачке 2. Одржавање јавне расвјете финансирани су са буџетске ставке „Одржавање јавне расвјете“, економски код 412500-1, тачка 3. Потрошња електричне енергије финансирана је са буџетске ставке „Уговорене услуге – улична расвјета“, економски код 412800-3, док се посао из тачке 4. Декорација града финасирао са буџетске ставке „Одржавање јавне расвјете“, економски код 412500-1.

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за стамбено комуналне послове

и заштиту животне средине

в.д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА	п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобраћаја

Градоначелник Града Бијељина размотрио је ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2024. ГОДИНУ, те га прослијеђује Скупштини Града Бијељина на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић