СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗА ПЕРИОД 2026 – 2028. ГОДИНА

Увод

- Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за претходну календарску годину

Средњорочни план рада Градске управе Града Бијељина за период 2026-2028. године  усмјерен је на остварене резултате из претходног периода , али  се, поред тога, односи и на наставак имплементације раније започетих, али и нових пројеката који су интегрисани у Стратегији развоја града Бијељина за паериод од 2024. до 2030. године. Средњорочним планом су обухваћене друштвена и економска сфера, али и аспекти заштите и побољшања животне средине и простора.

С обзиром на то да је Стратегија развоја града Бијељина израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја града и свеукупног живота у њему, у Средњорочном плану рада је неопходно реално планирање које ће као крајњи циљ довести до имплементације планираних пројеката, а самим тим и унапређење квалитета живота у граду.

У 2025. години укупна вриједност имплементираних пројеката износила је 12.833.550,83 КМ односно 53,57% у односу на пројектовани финансијски оквир који је износио 23.954.308 КМ. Од тог износа, 93,64% (12.016.229,38 КМ) је реализовано из буџета Града, а 6,36% (817.321,45 КМ) из екстерних извора.

У наредној табели дат је приказ средстава која су планирана за реализацију стратешких пројеката унутар стратешких циљева за период од 2026. до 2028. године.

| Стратешки циљ | Година / Износи у КМ |  |  | Укупно (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026. | 2027. | 2028. |  |
| Стратешки циљ 1 | 18.911.024 | 13.413.815 | 16.913.705 | 49.238.544 |
| Буџет | 7.929.216 | 8.922.000 | 8.847.000 | 25.698.216 |
| Кредит | 10.981.808 | 4.491.815 | 8.066.705 | 23.540.328 |
| Остало | / | / | / | 0 |
| Стратешки циљ 2 | 3.241.017 | 2.564.575 | 2.543.737 | 8.349.329 |
| Буџет | 3.186.302 | 2.511.978 | 2.514.000 | 8.812.280 |
| Кредит | / | / | / | 0 |
| Остало | 54.714 | 52.597 | 29.738 | 137.049 |
| Стратешки циљ 3 | 7.351.392 | 3.588.000 | 3.823.000 | 14.762.392 |
| Буџет | 2.866.423 | 3.583.000 | 3.818.000 | 10.267.423 |
| Кредит | 4.399.938 | / | / | 4.399.938 |
| Остало | 85.031 | 5.000 | 5.000 | 95.031 |
| У К У П Н О | 29.503.433 | 19.566.390 | 23.280.442 | 72.350.265 |

Према изворима финансирања, од укупно 72.350.265,00 КМ за три године, планирано је финансирање из буџета Града у износу од 44.177.919 КМ што представља 61,07% од укупног износа, док је из осталих извора (донације, кредит, грантови и остало) планирано 28.172.346 КМ, односно 38,93% од укупног износа.

У склопу Стратегије развоја града Бијељина успостављена су три стратешка циља која се односе на:

- унапређење квалитета живота и побољшање демографске структуре,

- паметни раст локалне економије и

- интегрисани приступ заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама.

Унутар стратешких циљева су дефинисане мјере, приоритети и планиране активности, који су разврстани на сљедећи начин:

- Стратешки циљ 1:

- Приоритети: 5

- Мјере: 13

- Активности 41

- Стратешки циљ 2:

- Приоритети: 3

- Мјере: 6

- Активности 16

- Стратешки циљ 3:

- Приоритети: 4

- Мјере: 8

- Активности 25

Када је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу претходне године, највеће препреке су се односиле на ограничена финансијска средства како из властитих тако и екстерних извора, што упућује да би у наредном периоду још више пажње требало посветити реалнијем планирању средстава за реализацију стратешких пројеката, као и константном унапређењу пословног окружења са циљем привлачења нових инвестиција.

- Кратак опис усмјерења средњорочног плана рада јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и спроведеног процеса консултација

Средњорочним планом рада Града Бијељина, који се односи на период 2026-2028. година, планирано је да се за стратешке мјере издвоји укупно 72.350.265 КМ. Од наведеног, у току 2026. године за реализацију пројеката планирано је укупно 29.503.433 КМ, за 2027. годину 19.566.390 КМ, док је током 2028. године планиран износ од 23.280.442 КМ.

2026 - буџет 13.971.941 КМ; остали извори – 15.531.491 КМ, укупно 29.503.433 КМ

2027 - буџет 15.016.978 КМ; остали извори – 4.549.412 КМ, укупно 19.566.390 KM

2028 – буџет 15.179.000 КМ; остали извори – 8.101.442 КМ, укупно 23.280.442 KM

Пројекти који су интегрисани у Средњорочни план рада Града Бијељина односе се на сљедеће области:

- пројекти из области пронаталитетне политике и подршке младима,

- пројекти који се односе на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре и проширења водоводне мреже,

- пројекти који ће допринијети побољшању услова рада у образовању и практичној примјени инклузије у наведеној области,

- пројекти чијом реализацијом ће се унаприједити постојећи капацитети и развити и успоставити нове услуге из области социјалне и здравствене заштите,

- пројекти којима ће се успоставити нови и развити постојећи програмски садржаји из области културе, али и изградити и адаптирати објекти из наведене области,

- пројекти који се односе на изградњу нове и реконструкцију постојеће спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима,

- пројекти и активности чијом реализацијом ће доћи до побољшања квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе и до веће подршке цивилном сектору,

- пројекти који ће допринијети унапређењу пословног окружења, развоју предузетништва и пољопривреде,

- активности којима ће се унаприједити туристичка понуда у краду кроз обједињавање и развој локалних и регионалних брендова

- пројекти из области заштите животне средине којима ће се доћи на виши ниво систем управљања отпадом, унаприједити квалитет ваздуха, воде и тла, али и пројекти који ће утицати на унапређење одрживе урбане мобилности, енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије

- пројекти који ће утицати на подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа.

Битно је нагласити да Град Бијељина, у складу са Глобалном агендом 2030 и Циљевима одрживог развоја, промовише партнерство јавног, цивилног, приватног сектора и академске заједнице и реализује низ пројеката у партнерству, због чега представља позитиван примјер имплементације наведене Агенде, не само у БиХ него и у региону.

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године град Бијељина постане ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма, пројеката и активности кроз које ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и еколошки развој.

- Опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и потреба ЈЛС за наредни средњорочни период

Градску управу града Бијељина чине Кабинет градоначелника, Стручна служба Скупштине града, десет одјељења и 8 самосталних одсјека:

- Одјељење за привреду

- Одјељење за пољопривреду

- Одјељење за просторно уређење

- Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

- Одјељење за финансије

- Одјељење за друштвене дјелатности

- Одјељење за инспекцијске послове

- Одјељење за борачно-инвалидску и цивилну заштиту

- Одјељење за општу управу

- Одјељење комуналне полиције

- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

- Територијална ватрогасна јединица

- Одсјек за информационе технологије

- Одсјек за послове мјесних заједница

- Одсјек заједничких послова

- Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

- Одсјек за управљање људским ресурсима

- Јединица за интерну ревизију

Како би рад Градске управе био ефикаснији, неопходно је да се унаприједи и синхронизује сарадња између организационих јединица. У наредном периоду план је да се дио процеса рада Градске управе дигитализује, што ће довести до ефикаснијег рада службеника, а самим тим и до унапређења рада Градске управе, али и повећања нивоа задовољства грађана радом ове институције.

- Могући ризици за реализацију средњорочног плана рада

Као евентуални ризик за реализацију Средњорочног плана рада Градске управе свакако може представљати нестабилна политичка ситуација у граду и окружењу. Поред тога, пријетњу за реализацију планираних пројеката и активности представља и нестабилна економска ситуација, недостатак подршке виших нивоа власти, али и неизвјесност реализације других извора финансирања као што су донације и грантови.

Имајући у виду искуства из претходних година, као могући ризик за реализацију Средњорочног плана рада и развој града могу представљати елементарне непогоде као што су поплаве, суше, град и слично.

А.

| Мисија ГРАДА БИЈЕЉИНА | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| Унаприједити квалитет живота и осигурати останак становништва побољшањем демографске структуре, паметним растом локалне економије и интегрисаним приступом заштити животне средине, уз ефикасно управљање јавним ресурсима и услугама. | Буџет | 13.981.941 | 15.016.978 | 15.179.000 |
|  | Кредит | 15.381.746 | 4.491.815 | 8.066.705 |
|  | Донације/Грант | 139.745 | 57.597 | 34.737 |
|  | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Укупно | 29.503.433 | 19.566.390 | 23.280.442 |

Б

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Полазна вриједност (2022) | Циљна вриједност по годинама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1. Мјере пронаталитетне политике | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  | Број позитивно ријешених захтјева за суфинансирање вантјелесне оплодње | 35 | 35 | 70 | 140 |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за субвенције за новорођенчад | 634 | 634 | 700 | 720 |
|  |  |  | Испоручени уџбеници за ученике који похађају основне школе на подручју Града Бијељина | 3951 | 3951 | 4020 | 4100 |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за превоз ученика ОШ и СШ | 954 | 954 | 1500 | 2700 |
|  |  |  | Број родитеља који примају субвенцију чија дјеца иду у приватне вртиће | 1103 | 1103 | 1200 | 1300 |
|  |  |  | Број позитивно ријешених захтјева за куповину прибора за ученика ОШ | 6489 | 6489 | 6800 | 6845 |
| 2. Мјере подршке младима | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  | Број корисника успостављеног Омладинског центра | 0 | 0 | 10 | 25 |
|  |  |  | Број одобрених захтјева за куповину/изградњу сеоских кућа купљених од стране младих уз суфинансирање Града | 11 | 15 | 20 | 35 |
| 3. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  | Дужина реконструисаних улица (у метрима) | 440 | 1000 | 2000 | 3000 |
|  |  |  | Дужина изграђених бициклистичких стаза (у метрима) | 440 | 1000 | 1.800 | 2.700 |
| 4. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  | Дужина изграђене фекалне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима | 0 | 2074 | 1.000 | 1.200 |
|  |  |  | Дужина изграђене кишне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима) | 0 | 921 | 800 | 1.000 |
|  |  |  | Дужина изграђене водоводне мреже (у километрима) | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. Побољшање услова рада у области образовања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број реконструисаних објеката образовања | 2 | 0 | 5 | 8 |
|  |  |  | Број новоизграђених објеката образовања | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број корисника Студентског центра | 0 | 0 | 50 | 100 |
|  |  |  | Број дигитализованих књига | 304 | 0 | 500 | 600 |
|  |  |  | Број корисника/чланова дигиталне библиотеке | 0 | 0 | 200 | 500 |
| 6. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број ученика са потешкоћама у развоју који настављају школовање након завшеног основног образовања | 48% (12/25) | 50% | 55% | 65% |
|  |  |  | Успостављен Центар за рану интервенцију | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Успостављен цјелодневни боравак за дјецу са потешкоћама | 0 | 18 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број наставника / ОШ са унапријеђеним инклузивним наставним процесом | 0 | 16 / 2 | 32 / 4 | 48 / 6 |
|  |  |  | Број уведених стручних занимања у средњим школама за дјецу са потешкоћама у развоју | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број реконструисаних здравствених амбуланти | 6 | 3 | 8 | 10 |
|  |  |  | Број новоизграђених здравствених амбуланти | 0 | 0 | 3 | 4 |
|  |  |  | Број корисника прихватилишта за дјецу у ризику | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 8. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  | Број ромских породица са неријешеним стамбеним статусом | 22 | 0 | 18 | 15 |
|  |  |  | Број изграђених стамбених јединица за социјалне категорије | 30 | 0 | 2 | 4 |
|  |  |  | Број корисника права/услуге становања у заједници уз подршку | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  |  |  | Број корисника права/услуге након 30. године живота | 0 | 5 | 15 | 25 |
|  |  |  | Броj пружалаца услуга персоналне асистенције са добијеном лиценцом | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број корисника услуга персоналне асистенције | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9. Успостављање нових и развој постојећих програмских садржаја у области културе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  | Броj одржаних културних манифестација у граду Бијељина | 14 | 15 | 16 | 18 |
|  |  |  | Број посјета у склопу туристичке понуде кроз повезивање Семберског етно-домаћинства и вјерског туризма | 400 | 600 | 1000 | 2000 |
|  |  |  | Успостављен Етно музеј на отвореном | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Иградња и адаптација објеката у области културе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  | Број посјетилаца културних програма | 5.938 | 7.000 | 7.000 | 8.000 |
|  |  |  | Број организованих културних догађаја у Музеју Семберије | 30 | 40 | 55 | 70 |
|  |  |  | Број сталних поставки Музеја | 1 | 3 | 2 | 2 |
|  |  |  | Изграђена спомен кућа Филипа Вишњића | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број реконструисаних / новоизграђених објеката домова културе | 25 | 5 | 3 | 3 |
| 11. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  | Број изграђених мултифункционалних спортских дворана | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број новоизграђених спортских терена | 0 | 0 | 2 | 3 |
|  |  |  | Број атлетских стадиона у граду | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број изграђених базена у граду | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Побољшање квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  | Број услуга Градске управе које се пружају електронским путем путем МИА апликације | 2 | 0 | 10 | 15 |
|  |  |  | Број корисника електронских услуга Градске управе путем МИА апликације | 1.300 | 0 | 1.300 | 2.000 |
| 13. Подршка ангажману цивилног секотра | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  | Број уписаних ОЦД у регистар | 88 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  | Број подржаних пројеката ОЦД | 59 | 80 | 120 | 200 |
| 14. Унапређење пословног окружења | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  | Број регистрованих привредних субјеката | 1.266 | 1.308 | 1.275 | 1.280 |
|  |  |  | Број радних мјеста | 24.900 | 25.724 | 25.000 | 25.100 |
| 15. Подршка иновативном развоју привреде | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  | Подржане и спроведене иницијативе привредног сектора | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | Остварени контакти са дијаспором | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  |  |  | Број одржаних обука у ИнЦОР-у | 6 | 3 | 6 | 9 |
|  |  |  | Број људи који су прошли обуке у ИнЦОР-у | 102 | 60 | 150 | 180 |
| 16. Подршка развоју пољопривреде | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  | Број корисника подстицаја за набавку система „Кап по кап“ | 50 | 80 | 130 | 160 |
|  |  |  | Количина откупљене пшенице (у тонама) | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
|  |  |  | Количина откупљеног поврћа (у тонама) | 3.500 | 4.500 | 8.000 | 12.000 |
|  |  |  | Количина откупљеног воћа (у тонама) | 100 | 200 | 300 | 400 |
|  |  |  | Подигнуте нове површине под пластеницима (m2) | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 12.000 |
|  |  |  | Број утовљених грла јунади | 1.800 | 2.500 | 4.000 | 6.000 |
|  |  |  | Број утовљених грла свиња | 3.000 | 4.500 | 7.000 | 10.000 |
|  |  |  | Број јуница у властитом узгоју | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
|  |  |  | Број назимица у властитом узгоју | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
|  |  |  | Број приплодних оваца у властитом узгоју | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
|  |  |  | Број приплодних коза у властитом узгоју | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  |  |  | Број пчелињих друштава | 12.000 | 15000 | 25.000 | 35.000 |
|  |  |  | Површина под засадима цвијећа (m2) | 2.000 | 1000 | 3.500 | 4.500 |
| 17. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  | Број пријављених туристичких посјета – годишњи просјек | 45.000 | 45.000 | 47.000 | 48.000 |
|  |  |  | Број подржаних локалних произвођача у оквиру Семберске куће | 0 | 0 | 6 | 9 |
|  |  |  | Број ноћења – годишњи просјек | 88.738 | 85.000 | 91.000 | 93.000 |
| 18. Подршка развоју предузетништва | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  | Број привредних субјеката који се баве производним и прерађивачким дјелатностима | 6 | 18 | 20 | 22 |
|  |  |  | Укупан број реализованих програма за запошљавање и самозапошљавање | 3 | 5 | 9 | 13 |
|  |  |  | Број запослених кроз програме запошљавања | 0 | 0 | 30 | 45 |
|  |  |  | Број запослених кроз програме самозапошљавања | 67 | 20 | 50 | 70 |
|  |  |  | Субвенционисање старих заната | 0 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Подршка појављивању на међународним сајмовима и промоцији извоза | 0 | 5 | 7 | 9 |
| 19. Подршка женском и омладинском предузетништву | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  | Број регистрованих жена предузетница | 816 | 6 | 8 | 9 |
|  |  |  | Број регистрованих младих предузетника | 63 | 28 | 35 | 48 |
|  |  |  | Број предузетника и запослених код предузетника | 3.508 | 87 | 90 | 95 |
| 20. Унапређење система управљања отпадом | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1. Унаприједити систем управљања отпадом |  | Израђена студија изводљивости и пројектно техничка докуменација за одрживо рјешење депоније | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број успостављених зелених острва | 0 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Годишња количина прикупљеног амбалажног отпада (тона) | 214 | 200 | 220 | 225 |
|  |  |  | Годишња количина прикупљеног комуналног отпада (тона) | 25.834 | 32.000 | 25.850 | 25.900 |
| 21. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1. Унаприједити систем управљања отпадом |  | Количина прикупљених стерилисаних оштрих предмета (тона) | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  | Количина прикупљеног стерилисаног инфективног отпада (тона) | 0 | 0 | 2 | 5 |
|  |  |  | Систем одлагања анималног отпада | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број нових контејнера за одвоз анималног отпада | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. Унапређење квалитетa ваздуха, воде и тла | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  | Повећање броја садница у урбаном подручју града и у парковима | 0 | 8.500 | 2.200 | 2.500 |
|  |  |  | Повећање броја укључених екстерних партнера у процес озелењавања града | 8 | 150 | 13 | 17 |
|  |  |  | Број поклоњених садница од стране екстерних партнера | 250 | 8.300 | 370 | 450 |
|  |  |  | Број дрвореда | 57 | 4 | 3 | 2 |
|  |  |  | Завршена биолошка истраживања врста барског система Дринице | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Студија заштите барског система Дринице | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Дијелови тока Дринице проглашени заштићеним подручјем ниже категорије | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Ревитализован стари дрински ток, Дриница и систем бара и језера која га окружују, у дијелу од Амајлија до Међаша | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Број паркова у граду | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | м2 парковских површина у урбаном дијелу града | 41.122 | 41.122 | 41.122 | 55.122 |
| 23. Унапређење одрживе урбане мобилности | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  | Годишњи број превезених путника кроз систем јавног превоза | 500.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 |
|  |  |  | Број успостављених градских линија јавног превоза | 0 | 21 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број изграђених паркинг гаража | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | Број паркинг мјеста у јавним гаражама | 0 | 0 | 200 | 200 |
|  |  |  | Дужина изграђених пјешачко-бициклистичких стаза (у метрима) | 8.620 | 0 | 10.000 | 12.000 |
|  |  |  | Број шеталишта у граду затворених за аутомобилски саобраћај | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  | Број особа које учествују у EMW активностима | 3.300 | 2.200 | 2.300 | 2.420 |
| 24. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3. Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  | Дужина дринског насипа насип (у метрима) | 0 | 200 | 700 | 1.000 |
|  |  |  | Увођење прецизнијих, поузданијих и еколошки чистијих ракета новијих генерација | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  |  |  | Повећање површине под системом за наводњавање (ha) | 2.478,70 | 2.500 | 2.600 | 3.000 |
|  |  |  | Број едукованих радника за пружање интегрисаних услуга из области СРЗ (сексуално и репродуктивно здравље) | 3 | 5 | 4 | 5 |
|  |  |  | Број едукованих радника изван система здравствене заштите који пружају услуге у области РЗН (родно засновано насиље) | 7 | 10 | 9 | 11 |
|  |  |  | Број едукација у сврху упознавања људи о елементарним непогодама и несрећама које се могу десити | 10 | 10 | 16 | 19 |
|  |  |  | Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа – DRAS | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 25. Јачање капацитета служби спасавања | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3. Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  | Број обучених припадника служби заштите и спасавања | 85 | 100 | 95 | 100 |
|  |  |  | Број комплета опреме за заштиту и спасавање | 2 | 0 | 10 | 12 |
|  |  |  | Изграђен и функционалан нови ватрогасни дом | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Набављено ново ватрогасно возило. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26. Унапређење енергетске ефикасности | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4. Обезбиједити енергетски одржив развој града |  | Израђена студија изводљивости – превођење топлане на еколошки прихватљиве изворе енергије | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Нови објекти прикључени на систем даљинског гријања | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27. Подршка коришћењу обновљивих извора енергије | Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4. Обезбиједити енергетски одржив развој града |  | Број објеката колективног становања који су добиле субвенцију за мјере енергетске ефикасности | 3 | 6 | 6 | 10 |
|  |  |  | Број стамбених објеката који су добили субвенцију за мјере енергетске ефикасности | 19 | 80 | 35 | 50 |
|  |  |  | Израђена студија изводљивости за стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  | Степен извршења Годишњег плана рада Градске управе | - | 85% | 90% | 90% |

| 1.1.1. Мјере пронаталитетне политике | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.1.1.1. Суфинансирање вантјелесне оплодње | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за суфинансирање вантјелесне оплодње | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и Комисија именована Рјешењем Градоначелника |  | Буџет | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 1.1.1.2. Субвенције за новорођенчад | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за субвенције за новорођенчад | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1.1.1.3. Бесплатни уџбеници за ученике основних школа | 2026-2028. | Испоручени уџбеници за ученике који похађају основне школе на подручју Града Бијељина | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 860.040 | 900.000 | 900.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 860.040 | 900.000 | 900.000 |
| 1.1.1.4. Субвенције за превоз ученика ОШ и СШ | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за превоз ученика ОШ и СШ | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 500.000 | 705.000 | 705.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 500.000 | 705.000 | 705.000 |
| 1.1.1.5. Субвенције за дјецу у приватним вртићима | 2026-2028. | Број родитеља који примају субвенцију чија дјеца иду у приватне вртиће | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.1.1.6. Субвенције за куповину прибора за ученике ОШ | 2026-2028. | Број позитивно ријешених захтјева за куповину прибора за ученика ОШ | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Укупно за мјеру 1.1.1. Мјере пронаталитетне политике |  |  |  |  | Буџет | 4.470.040 | 4.715.000 | 4.715.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.470.040 | 4.715.000 | 4.715.000 |

| 1.1.2. Мјере подршке младима | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - 0005210 Одјељење за пољопривреду – 0005151 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.1. Зауставити негативне тенденције по питању природног прираштаја и одласка младих |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.1.2.1. Формирање омладинског центра | 2026-2028. | Број корисника успостављеног Омладинског центра | Град Бијељина – Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 150.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 150.000 | 100.000 |
| 1.1.2.2. Подршка младима приликом куповине кућа на селу | 2026-2028. | Број одобренх захјева за куповину/изградњу сеоских кућа купљених од стране младих уз суфинансирање Града | Град Бијељина – Одјељење за пољопривреду – 0005151 |  | Буџет | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
| Укупно за мјеру : 1.1.2. Мјере подршке младима |  |  |  |  | Буџет | 200.000 | 350.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 200.000 | 350.000 | 350.000 |

| 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.2.1.1. Реконструкција Рачанске улице, Димитрија Туцовића и дио Београдске и Ж. Мишића | 2026-2028. | Дужина реконструисаних улица (у метрима) Дужина изграђених бициклистичких стаза (у метрима) Дужина | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.520.288 | 2.548.500 | 2.548.500 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.520.288 | 2.548.500 | 2.548.500 |
| 1.2.1.2. Наставак реконструкције улице Стефана Дечанског | 2026-2028. | Дужина реконструисане улице Дужина изграђених бициклистичких стаза Дужина изграђене водоводне линије | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.574.890 | 0 | 3.574.890 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.574.890 | 0 | 3.574.890 |
| Укупно за мјеру : 1.2.1. Подршка изградњи и реконструкцији путне инфраструктуре на подручју града |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 7.095.178 | 2.548.500 | 6.123.390 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 7.095.178 | 2.548.500 | 6.123.390 |

| 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.2. Осигурати уравнотежен инфраструктурни развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.2.2.1. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже | 2026-2028. | Дужина изграђене фекалне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима) Дужина изграђене кишне канализационе мреже у улицама Д.Туцовића, Рачанска улица, Живојина Мишића и дио Београдске (у метрима) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.886.630 | 1.943.315 | 1.943.315 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.886.630 | 1.943.315 | 1.943.315 |
| 1.2.2.2. Суфинансирање изградње водоводних мрежа на подручју града | 2026-2028. | Дужина изграђене водоводне мреже (у километрима) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
| Укупно за мјеру : 1.2.2. Наставак изградње канализационе и проширење водоводне мреже |  |  |  |  | Буџет | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 3.886.630 | 1.943.315 | 1.943.315 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.236.630 | 2.243.315 | 2.243.315 |

| 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Инд икатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.1.1. Реконструкција и изградња објеката предшколског васпитања и образовања, основних и средњих школа | 2026-2028. | Број реконструисаних објеката образовања Број новоизграђених објеката образовања | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности Град |  | Буџет | 1.258.176 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.258.176 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.3.1.2. Изградња Студентског центра | 2026-2028. | Број корисника Студентског центра | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.3.1.3. Успостављање дигиталне библиотеке | 2026-2028. | Број дигитализованих књига Број корисника/чланова дигиталне библиотеке | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ |  | Буџет | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1.3.1.4. Изградња школских спортских сала | 2026-2028. | Број изграђених школских спортских сала | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.3.1. Побољшање услова рада у области образовања |  |  |  |  | Буџет | 1.338.176 | 1.110.000 | 1.110.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.338.176 | 1.110.000 | 1.110.000 |

| 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.2.1. Унапређење средњошколског образовања за дјецу са потешкоћама | 2026-2028. | Број ученика са потешкоћама у развоју који настављају школовање након завшеног основног образовања | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Средње школе са подручја града Бијељина, Министрство просвјете и културе, Министарство здравља и социјалне заштите, Центар за социјални рад |  | Буџет | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.3.2.2. Успостављање цјелодневног боравка за дјецу са потешкоћама, дјецу у ризику и на маргинама друштва | 2026-2028. | Успостављен Центар за рану интервенцију | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, УГ „Бијељинска дјеца сунцокрети“, Министарство здравља и социјалне заштите, Центар за социјални рад |  | Буџет | 0 | 10.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 10.000 | 15.000 |
| 1.3.2.3. Успостављање центра за рану интервенцију за дјецу са потешкоћама – Центар за рани раст и развој дјеце предшколског и основног школског узраста | 2026-2028. | Успостављен цјелодневни боравак за дјецу са потешкоћама | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Центар за социјални рад, Дом здравља Бијељина, предшколске установе и основне школе са подручја града, Министарство просвјете и културе |  | Буџет | 0 | 5.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 5.000 | 10.000 |
| Укупно за мјеру 1.3.2. Подршка практичној примјени инклузије у систему образовања |  |  |  |  | Буџет | 20.000 | 25.000 | 35.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 25.000 | 35.000 |

| 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.3.1.Реконструкција и изградња амбуланти на подручју града (МЗ Дворови, Ченгић, Бањица, Модран, Главичице) | 2026-2028. | Број реконструисаних здравствених амбуланти амбуланти | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 50.000 | 130.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 130.000 | 130.000 |
| 1.3.3.2. Изградња прихватилишта за дјецу у ризику | 2026-2028. | Број корисника прихватилишта за дјецу у ризику | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 70.000 | 100.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 100.000 | 0 |
| Укупно за мјеру 1.3.3. Унапређење просторних капацитета из области социјалне и здравствене заштите |  |  |  |  | Буџет | 120.000 | 230.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 120.000 | 230.000 | 130.000 |

| 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.3.Унаприједити доступност и квалитет услуга из области, образовања, социјалне и здравствене заштите |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.3.4.1. Унапређење система социјалног становања | 2026-2028. | Број ромских породица са неријешеним стамбеним статусом Број изграђених стамбених јединица | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 180.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 180.000 | 0 | 0 |
| 1.3.4.2. Деинституционализација особа са менталним потешкоћама | 2026-2028. | Број корисника права/услуге становања у заједници уз подршку | Градска управа, Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Центар за социјални рад и Градска организација Црвеног крста Бијељина |  | Буџет | 0 | 20.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 20.000 | 30.000 |
| 1.3.4.3. Проширење права за родитеље- његоватеље дјеце са потешкоћама након навршене 30. године | 2026-2028. | Број корисника права/услуге након 30. године живота | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Центар за социјални рад Бијељина |  | Буџет | 0 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 1.3.4.4. Успостављање услуге персонална асистенција | 2026-2028. | Броj пружалаца услуга персоналне асистенције са добијеном лиценцом Број корисника услуга персоналне асистенције | Одјељење за друштвене дјелатности Градске управе Бијељина преко Центра за социјални рад, Удружење из реда особа са инвалидитетом |  | Буџет | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Укупно за мјеру 1.3.4. Развој постојећих и успостављање нових услуга у систему социјалне и здравствене заштите |  |  |  |  | Буџет | 180.000 | 55.000 | 65.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 180.000 | 55.000 | 65.000 |

| 1.4.1. Успостављање нових и развој програмских садржаја у области културе | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.4.1.1. Културни садржаји у организацији града и установа културе | 2026-2028. | Броj одржаних културних манифестација у граду Бијељина | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и установе културе са подручја Бијељине |  | Буџет | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.4.1.2. Проширење етно садржаја на подручју града (Семберско етно домаћинство) | 2026-2028. | Број посјета у склопу туристичке понуде кроз повезивање Семберског етно-домаћинства и вјерског туризма Успостављен Етно музеј на отвореном | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Коло српских сестара „Св. Ангелина српска“, Српска православна црква и ЈУ „Музеј Семберије“ |  | Буџет | 1.000 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.000 | 15.000 | 15.000 |
| Укупно за мјеру 1.4.1. Успостављање нових и развој програмских садржаја у области културе |  |  |  |  | Буџет | 51.000 | 215.000 | 215.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 51.000 | 215.000 | 215.000 |

| 1.4.2. Изградња и адаптација објеката у области културе | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.4.2.1. Изградња амфитеатра на отвореном | 2026-2028. | Број посјетилаца културних програма | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ “Музеј Семберије” |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.2. Изградња нове сталне поставке Музеја | 2026-2028. | Број организованих културних догађаја у Музеју Семберије Број сталних поставки Музеја | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ “Музеј Семберије” |  | Буџет | 0 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 1.4.2.3. Изградња спомен парка Магдалене Живановић | 2026-2028. | Број паркова у граду Површина парковских површина у урбаном дијелу града (m2) | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Удружења из области културе |  | Буџет | 0 | 12.000 | 12.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 1.4.2.4. Изградња Парка ћирилице | 2026-2028. | Број паркова у граду Површина парковских површина у урбаном дијелу града (m2) | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 75.000 | 80.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 75.000 | 80.000 |
| 1.4.2.5. Изградња спомен куће Филипа Вишњића у Међашима | 2026-2028. | Изграђена спомен кућа Филипа Вишњића | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.4.2.6. Изградња и реконструкција домова културе у мјесним заједницама | 2026-2028. | Број реконструисаних / новоизграђених објеката домова културе | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности и Одсјек за послове мјесних заједница |  | Буџет | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 500.000 | 255.000 | 255.000 |
| Укупно за мјеру 1.4.2. Изградња и адаптација објеката у области културе |  |  |  |  | Буџет | 550.000 | 422.000 | 427.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 550.000 | 422.000 | 427.000 |

| 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.4. Унаприједити доступност и квалитет садржаја у области културе и спорта |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.4.3.1. Изградња мултифункционалнe спортскe дворанe (Градски стадион) | 2026-2028. | Број изграђених мултифункционалних спортских дворана Број изграђених спортских сала | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.4.3.2. Изградња и реконструкција спортских терена и дјечијих игралишта | 2026-2028. | Број новоизграђених спортских терена | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 300.000 | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.4.3.3. Изградња атлетског стадиона | 2026-2028. |  | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.3. Изградња градског затвореног базена | 2026-2028. |  | Градска управа Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 1.4.3. Изградња и реконструкција спортске инфраструктуре у градским и сеоским подручјима |  |  |  |  | Буџет | 300.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |

| 1.5.1. Побољшање квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе | Назив и шифра програма Одсјек за информационе технологије |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.5.1.1. Изградња дигиталне инфраструктуре | 2026-2028. | Број услуга које се пружају електронским путем | Влада Републике Српске, Град Бијељина - Одсјек за ИТ и Одјељење за општу управу, Агенција за ИКТ Републике Српске, Међународни донатори |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.2. Јачање дигиталних капацитета, дигиталне инфраструктуре и људи | 2026-2028. | Број корисника електронских услуга | Влада Републике Српске, Град Бијељина - Одсјек за ИТ и Одјељење за општу управу, Агенција за ИКТ Републике Српске, Међународни донатори |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 1.5.1. Побољшање квалитета и доступности информација и дигиталних услуга јавне управе |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

| 1.5.2. Подршка ангажману цивилног сектора | Назив и шифра програма Одјељење за друштвене дјелатности - ПЈТ 0005210 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 1. Побољшати демографску структуру и унаприједити квалитет живота становника Бијељине; Приоритет 1.5. Ојачати капацитете локалне управе и цивилног сектора |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 1.5.2.1. Умрежавање ОЦД кроз дигитализацију и унапређење јединственог регистра удружења грађана и партнерске пројекте | 2026-2028. | Број уписаних ОЦД у регистар Број подржаних пројеката ОЦД | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Одсјек за ИТ |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.2. Подршка реализацији пројектних активности ОЦД | 2026-2028. | Број подржаних пројеката ОЦД | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Укупно за мјеру 1.5.2. Подршка ангажману цивилног сектора |  |  |  |  | Буџет | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

| 2.1.1. Унапређење пословног окружења | Назив и шифра програма Одсјек за локални економски развој и европске интеграције – 0005126, Одјељење за привреду – 0005150, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.1.1.1. Привлачење страних и домаћих инвеститора | 2026-2028. | Број регистрованих привредних субјеката Број радних мјеста | Одјељење за привреду |  | Буџет | 120.000 | 74.000 | 74.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 120.000 | 74.000 | 74.000 |
| 2.1.1.2. Успостављање Индустријске зоне 4 | 2026-2028. | Урађена студија изводљивости за успостављање Индустријске зоне 4 | Град Бијељина - Одјељење за СКП и заштиту животне средине и Одјељење за просторно уређење |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3. Промоција и унапређење образовања у складу са потребама привреде – пројекат URBACT TN – Предузетничка академија за младе | 2026-2028. | Број образовних установа укључених у програме предузетничког образовања, финансијске писмености и развоја иновативних вјештина Број ученика, студената, наставника и васпитача обухваћених активностима пројекта Entrepreneurship+ Academy Број развијених и имплементираних програма за развој предузетничких компетенција, критичког размишљања и финансијске писмености Број успостављених партнерстава између образовних установа и привредних субјеката Број усвојених локалних механизама и политика за развој предузетничког образовања и иновација | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | Буџет | 4.302 | 2.978 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 54.714 | 52.597 | 29.737 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 59.016 | 55.575 | 29.737 |
| Укупно за мјеру 2.1.1. Унапређење пословног окружења |  |  |  |  | Буџет | 124.302 | 76.978 | 74.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 54.714 | 52.597 | 29.737 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 179.016 | 129.575 | 103.737 |

| 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде | Назив и шифра програма: Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - 0005126 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.1. Активирати инвестиционе потенцијале и подржати улагања у иновације и економију знања |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026 | Година 2027 | Година 2028 |
| 2.1.2.2. Комуникација, сарадња и подршка МСП и предузетништву, успостављање привредне сарадње са дијаспором | 2026-2028. | Подржане и спроведене иницијативе привредног сектора Остварени контакти са дијаспором | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Подручна привреда комора |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3. Подршка привреди на путу дигиталне трансформације - ИнЦОР | 2026-2028 | Број одржаних обука у ИнЦОР-у Број људи који су прошли обуке у ИнЦОР-у | Град Бијељина - Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Укупно за мјеру 2.1.2. Подршка иновативном развоју привреде |  |  |  |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде | Назив и шифра програма Одјељење за пољопривреду – 0005151 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2.Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.2.1.1. Подршка набавци система за наводњавање | 2026-2028. | Број корисника подстицаја за набавку система „Кап по кап“ | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.2.1.2. Подршка организованом откупу пшенице, поврћа и воћа | 2026-2028. | Количина откупљене пшенице (у тонама) Количина откупљеног поврћа (у тонама) Количина откупљеног воћа (у тонама) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 1.300.000 | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.300.000 | 800.000 | 800.000 |
| 2.2.1.3. Подршка пластеничкој производњи | 2026-2028. | Подигнуте нове површине под пластеницима (m2) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.2.1.4. Подршка сточарству | 2026-2028. | Број утовљених грла јунади Број утовљених грла свиња Број јуница у властитом узгоју Број назимица у властитом узгоју Број приплодних оваца у властитом узгоју Број приплодних коза у властитом узгоју Број пчелињих друштава | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 2.2.1.5. Подршка подизању нових засада воћа и цвијећа | 2026-2028. | Површина под засадима цвијећа (m2) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Аграрни фонд Града Бијељина |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Укупно за мјеру 2.2.1. Подршка развоју пољопривреде |  |  |  |  | Буџет | 2.130.000 | 1.610.000 | 1.610.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.130.000 | 1.610.000 | 1.610.000 |

| 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова | Назив и шифра пројекта: Туристичка организација Града Бијељина - 00050510 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.2. Подићи конкурентност пољопривреде, прерађивачке индустрије, туризма |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.2.2.1. Успостављање Семберске куће | 2026-2028. | Број подржаних локалних произвођача у оквиру Семберске куће | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, Туристичка организација Града Бијељина |  | Буџет | 20.000 | 50.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 | 50.000 | 0 |
| 2.2.2.2. Унапређење туристичке понуде Града | 2026-2028. | Број пријављених туристких посјета – годишњи просјек Број ноћења – годишњи просјек | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Туристичка организација Града Бијељина |  | Буџет | 112.000 | 125.000 | 140.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 112.000 | 125.000 | 140.000 |
| Укупно за мјеру 2.2.2. Обједињавање туристичке понуде и развој локалних и регионалних брендова |  |  |  |  | Буџет | 132.000 | 175.000 | 140.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 132.000 | 175.000 | 140.000 |

| 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у граду | Одјељење за привреду - 0005150 Развојна агенција Града Бијељина - 0005910 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.3.1.1. Развој постојећих МСП | 2026-2028. | Број привредних субјеката који се баве производним и прерађивачким дјелатностима Укупан број реализованих програма за набавку опреме Број привредних субјеката којима су одобрене субвенције за набавку опреме | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2.3.1.2. Подршка запошљавању и самозапошљавању | 2026-2028. | Укупан број реализованих програма за запошљавање и самозапошљавање Број запослених кроз програме запошљавања Број запослених кроз програме самозапошљавања | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 330.000 | 290.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 330.000 | 290.000 | 300.000 |
| Укупно за мјеру 2.3.1. Подршка развоју предузетништва у граду |  |  |  |  | Буџет | 580.000 | 440.000 | 450.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 580.000 | 440.000 | 450.000 |

| 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву | Назив и шифра пројекта: Развојна агенција Града Бијељина - 0005910 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 2. Омогућити паметни раст локалне економије који је заснован на примјени стручних знања и нових тенологија; Приоритет 2.3. Подстаћи развој МСП-а и предузетништва |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 2.3.2.1. Подршка женском предузетништву | 2026-2028. | Број регистрованих жена предузетница | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 60.000 | 50.000 | 60.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 50.000 | 60.000 |
| 2.3.2.2. Подршка младим предузетницима - оснивање нових МСП и предузетника (2 јавна позива) | 2026-2028. | Број регистрованих младих предузетника Број предузетника и запослених код предузетника | Град Бијељина - Одјељење за привреду, Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 150.000 | 150.000 | 170.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 150.000 | 150.000 | 170.000 |
| Укупно за мјеру 2.3.2. Подршка женском и омладинском предузетништву |  |  |  |  | Буџет | 210.000 | 200.000 | 230.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 210.000 | 200.000 | 230.000 |

| 3.1.1. Унапређење система управљања комуналним отпадом | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1.Унаприједити систем управљања отпадом |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.1.1.1. Формирање нове депоније | 2026-2028. | Израђена студија изводљивости и пројектно техничка докуменација за нову депонију | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Кабинет градоначелника |  | Буџет | 0 | 100.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 100.000 | 200.000 |
| 3.1.1.2. Увођење поступка раздвајања (селекције) отпада | 2026-2028. | Број успостављених зелених острва Годишња количина прикупљеног амбалажног отпада (тона) Годишња количина прикупљеног комуналног отпада (тона) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, даваоци услуга одвоза и депоновања комуналног отпада |  | Буџет | 0 | 40.000 | 180.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 40.000 | 180.000 |
| Укупно за мјеру 3.1.1. Унапређење система управљања комуналним отпадом |  |  |  |  | Буџет | 0 | 140.000 | 380.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 140.000 | 380.000 |

| 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.1.Унаприједити систем управљања отпадом |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.1.2.1. Одлагање инфективног отпада | 2026-2028. | Количина прикупљених стерилисаних оштрих предмета (у тонама) Количина прикупљеног стерилисаног инфективног отпада (у тонама) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, Одјељење за инспекцијске послове, здравствене установе са подручја Бијељине, АД Комуналац |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.2. Одлагање анималног отпада | 2026-2028. | Систем одлагања анималног отпада Број нових контејнера за одвоз анималног отпада | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, Одјељење за инспекцијске послове, АД Комуналац или неко друго предузеће са којим Град Бијељина потпише уговор |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.1.2. Рјешавање питања одлагања некомуналног отпада |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

| 3.2.1. Унапређење квалитета ваздуха и тла | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2. Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.2.1.1. Изградња нових дрвореда и зелених оаза у оквиру стратешког концепта „Green BijeljINa“ и пројекат URBACT Pioneers Accelerator | 2026-2028. | Повећање броја садница у урбаном подручју града и у парковима Повећање број укључених екстерних партнера у процес озелењавања града Број поклоњених садница од стране екстерних партнера Број дрвореда | Град Бијељина - Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 33.423 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 80.031 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 113.454 | 50.000 | 50.000 |
| 3.2.1.2. Успостављање заштићених подручја | 2026-2028. | Завршена биолошка истраживања врста барског система Дринице Студија заштите барског система Дринице Дијелови тока Дринице проглашени заштићеним подручјем ниже категорије Ревитализован стари дрински ток, Дриница и систем бара и језера које га окружују, у дијелу од Амајлија до Међаша | Град Бијељина - Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење комуналне полиције, Еколошко удружење „Еко пут“ |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1.3. Изградња нове зелене оазе – инклузивног парка у граду | 2026-2028. | Број паркова у граду м2 парковских површина у урбаном дијелу града | Град Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 862.318 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 862.318 | 100.000 | 100.000 |
| Укупно за мјеру 3.2.1. Унапређење квалитета ваздуха и тла |  |  |  |  | Буџет | 33.423 | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 862.318 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 80.031 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 975.772 | 150.000 | 150.000 |

| 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.2.Смањити факторе негативног утицаја на квалитет ваздуха, воде и тла |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.2.2.1. Успостављање јавног превоза | 2026-2028. | Годишњи број превезених путника кроз систем јавног превоза Број успостављених градских линија јавног превоза | Градска управа - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3.2.2.2. Изградња јавних паркинг гаража | 2026-2028 | Број изграђених паркинг гаража Број паркинг мјеста у јавним гаражама | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.3. Изградња бициклистичких и пјешачких стаза | 2026-2028. | Дужина изграђених пјешачко-бициклистичких стаза (у метрима) | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2.4. Европска седмица мобилности | 2026-2028. | Број шеталишта у граду затворених за аутомобилски саобраћај Број особа које учествују у EMW активностима | Град Бијељина - Одсјек за локални економски развој и европске интеграције |  | Буџет | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Укупно за мјеру 3.2.2. Унапређење одрживе урбане мобилности |  |  |  |  | Буџет | 1.510.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.515.000 | 2.015.000 | 2.015.000 |

| 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа |  |  | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3.Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.3.1.1.Изградња дринског насипа | 2026-2028. | Дужина дринског насипа (у метрима) | Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, ЈУ „Воде РС“ |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 1.287.620 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.287.620 | 0 | 0 |
| 3.3.1.2.Противградна опрема и системи наводњавања | 2026-2028. | Увођење прецизнијих, поузданијих и еколошки чистијих ракета новијих генерација Повећање површине под системом за наводњавање (ha) | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду, - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, ЈП „Противградна превентива Републике Српске“, Завод за водопривреду |  | Буџет | 5.000 | 20.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 20.000 | 0 |
| 3.3.1.3. Унапређење спремности локалног система здравствене заштите, социјалне заштите и образовања на изазове природних и других катастрофа | 2026-2028. | Број едукованих радника за пружање интегрисаних услуга из области СРЗ (сексуално и репродуктивно здравље) Број едукованих радника изван система здравствене заштите који пружају услуге у области РЗН (родно засновано насиље) | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, Одјељење за дрдуштвене дјелатности, Дом здравља Бијељина, Центар за социјални рад |  | Буџет | 3.000 | 5.000 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.000 | 5.000 | 0 |
| 3.3.1.4. Просторно-планска документација усклађена са налазима из Процjене угрожености Града Бијељина | 2026-2028. | Број едукација у сврху упознавања људи о елементарним непогодама и несрећама које се могу десити Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа - DRAS Извршено дигитално мапирање рањивих популација | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| 3.3.1.5. Израда процјене потреба институција за заштитом од природних и других несрећа | 2026-2028. | Организација радионица за управљање ризицима од несрећа у институцијама; Организација вјежби за едукације. | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| 3.3.1.6. Осигурати одрживост мултисекторске локалне Платформе за смањење ризика од катастрофа | 2026-2028. | Број особа обучених за управљање Системом за анализу ризика од катастрофа – DRAS Центар за социјални рад има израђену и усвојену процјену ризика и план заштите и спасавања Број школских објеката са примијењеним моделом отпорних школа на ванредне ситуације | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.000 | 2.000 | 3.000 |
| Укупно за мјеру 3.3.1. Подизање нивоа институционалне спремности за изазове природних и других катастрофа |  |  |  |  | Буџет | 15.000 | 33.000 | 13.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 1.287.620 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.302.620 | 33.000 | 13.000 |

| 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања | Назив и шифра програма Територијална ватрогасно-спасилачка јединица - 0005125 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних редурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.3. Подићи ниво заштите од елементарних непогода |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.3.2.1. Јачање људских капацитета ЦЗ и спасавања | 2026-2028. | Број обучених припадника служби заштите и спасавања | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 32.000 | 30.000 | 35.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 32.000 | 30.000 | 35.000 |
| 3.3.2.2. Унапређење материјално техничке опремљености службе ЦЗ и спасавања | 2026-2028. | Број комплета опреме за заштиту и спасавање | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 119.000 | 120.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 119.000 | 120.000 | 130.000 |
| 3.3.2.3. Изградња ватрогасног дома | 2026-2028. | Изграђен и функционалан нови ватрогасни дом | Град Бијељина - Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица |  | Буџет | 850.000 | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 850.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3.3.2.4.Специајално ватрогасно возило, ауто љества са корпом Л-32, метра | 2026-2028. |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 2.250.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.250.000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.3.2. Јачање капацитета служби спасавања |  |  |  |  | Буџет | 1.001.000 | 950.000 | 965.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 2.250.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.251..000 | 950.000 | 965.000 |

| 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| 3.4.1.1. Изградња топловода за прикључење јавних објеката на систем даљинског гријања | 2026-2028. | Нови објекти прикључени на систем даљинског гријања | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1.2. Пребацивање градске топлане на еколошки прихватљиве изворе енергије | 2026-2028. | Израђена студија изводљивости – превођење топлане на еколошки прихватљиве изворе енергије | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.4.1. Унапређење енергетске ефикасности |  |  |  |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |

| 3.4.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије | Назив и шифра програма Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине - 0005170 |
| --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Бијељина 2024-2030; СЦ: 3. Успоставити интегрисани приступ заштити животне средине уз одговорније коришћење природних ресурса и обновљивих извора енергије; Приоритет 3.4.Обезбиједити енергетски одржив развој града |  |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2025. | Година 2026. | Година 2027. |
| 3.4.2.1. Подршка објектима колективног становања и домаћинствима у замјени система гријања на еколошки и енергетски прихватљиве системе | 2026-2028 | Број објеката колективног становања које су добиле субвенцију за мјере енергетске ефикасности Број стамбених објеката који су добили субвенцију за мјере енергетске ефикасности | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Кабинет градоначелника |  | Буџет | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3.4.2.2. Стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | 2026-2028 | Израђена студија изводљивости за стављање у функцију геотермалних извора у сврху топлификације града | Град Бијељина - Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и Кабинет градоначелника |  | Буџет | 7.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 | 0 |
| Укупно за мјеру 3.4.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије |  |  |  |  | Буџет | 307.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 307.000 | 300.000 | 300.000 |

| Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе | Назив и шифра програма (преноси се из Табеле Б.) ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ – 0005400, ЈУ Економска школа – 000815055, ЈУ Пољопривредна и медицинска школа – 000815056, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ – 000815057, ЈУ Средња стручна школа „ Јања“ – 000815059, ЈУ Музичка школа „С.С.Мокрањац“ - 840011 |
| --- | --- |

| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извори | Година 2026. | Година 2027. | Година 2028. |
| Подршка функционисању Скупштине града | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Скупштине | Стручна служба Скупштине града |  | Буџет | 1.639.000 | 1.356.000 | 1.366.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.639.000 | 1.356.000 | 1.366.000 |
| Подршка раду градоначелника | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду градоначелника | Кабинет градоначелника |  | Буџет | 266.000 | 500.000 | 550.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 266.000 | 500.000 | 550.000 |
| Територијална ватрогасно-спасилачка јединица | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду ТВСЈ | Град Бијељина - Територијална ватрогасно-спасилачка јединица |  | Буџет | 174.000 | 200.000 | 220.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 174.000 | 200.000 | 220.000 |
| Одсјек за локални економски тазвој и европске интеграције | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ | Град Бијељина – Одсјек за ЛЕР и ЕИ |  | Буџет | 354.775 | 360.000 | 360.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 354.775 | 360.000 | 360.000 |
| Одјељење за општу управу | Континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за општу управу | Град Бијељина – Одјељење за општу управу |  | Буџет | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Одјељење за финансије | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за финансије | Град Бијељина - Одјељење за финансије |  | Буџет | 19.132.023 | 19.056.424 | 19.150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 19.132.023 | 19.056.424 | 19.150.000 |
| Одјељење за привреду | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за привреду | Град Бијељина - Одјељење за привреду |  | Буџет | 779.000 | 840.000 | 860.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 779.000 | 840.000 | 860.000 |
| Одјељење за пољопривреду | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за пољопривреду | Град Бијељина - Одјељење за пољопривреду |  | Буџет | 5.777.638 | 4.405.510 | 5.505.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 5.777.638 | 4.405.510 | 5.505.000 |
| Провођење интерне ревизије | континуирано | Припремљен извјештај о интерној ревизији | Град Бијељина – Јединица за провођење интерне ревизије |  | Буџет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Одјељење за просторно уређење | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за просторно уређење | Град Бијељина Одјељење за просторно уређење |  | Буџет | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за СКП | Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине |  | Буџет | 12.505.947 | 2.500.000 | 2.900.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 12.505.947 | 2.500.000 | 2.900.000 |
| Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту | Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту |  | Буџет | 1.232.250 | 1.469.250 | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.232.250 | 1.469.250 | 1.500.000 |
| Одјељење за друштвене дјелатности | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за друштвене дјелатности | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности |  | Буџет | 5.827.960 | 5.959.000 | 6.209.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 5.827.960 | 5.959.000 | 6.209.000 |
| Одјељење за инспекцијске послове | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења за инспекцијске послове | Град Бијељина - Одјељење за инспекцијске послове |  | Буџет | 164.500 | 120.750 | 150.750 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 164.500 | 120.750 | 150.750 |
| Одјељење комуналне полиције | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одјељења комуналне полиције | Град Бијељина - Одјељење комуналне полиције |  | Буџет | 82.000 | 50.000 | 70.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 82.000 | 50.000 | 70.000 |
| Одсјек заједничких послова | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај Одсјека заједничких послова | Град Бијељина – Одсјек заједничких послова |  | Буџет | 2.072.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.072.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| Одсјек за послове мјесних заједница | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одсјекa за послове мјесних заједница | Град Бијељина Одсјек за послове мјесних заједница |  | Буџет | 849.000 | 580.000 | 680.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 849.000 | 580.000 | 680.000 |
| Одсјек за информационе технологије | континуирано | Усвојен годишњи извјештај Одсјекa за информационе технологије | Град Бијељина - Одсјек за информационе технологије |  | Буџет | 307.720 | 411.888 | 440.688 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 307.720 | 411.888 | 440.688 |
| Подршка раду Туристичке организације Града Бијељина | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Туристичке организације | Град Бијељина- Туристичка организација Града Бијељина |  | Буџет | 1.078.400 | 1.100.000 | 1.150.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.078.400 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| Подршка раду Центра за социјални рад | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Центра за социјални рад | Град Бијељина- Одјељење за друштвене дјелатности Центар за социјални рад |  | Буџет | 4.153.400 | 4.300.000 | 4.500.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 4.153.400 | 4.300.000 | 4.500.000 |
| Подршка раду Дјечијег вртића "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду вртића | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Вртић "Чика Јова Змај" |  | Буџет | 6.904.500 | 6.364.344 | 6.564.344 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 6.064.344 | 6.364.344 | 6.564.344 |
| Подршка раду Гимназије "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду гимназије | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Гимназија |  | Буџет | 249.000 | 277.000 | 297.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 249.000 | 277.000 | 297.000 |
| Подршка раду Економске школе | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду економске школе | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Економска школа |  | Буџет | 188.530 | 199.200 | 219.200 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 188.530 | 199.200 | 219.200 |
| Подршка раду Пољопривредне и медицинске школе | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду пољопривредне и медицинске школе | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, Пољопривредна и медицинска школа |  | Буџет | 1.008.220 | 955.099 | 1.000.099 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.008.220 | 955.099 | 1.000.099 |
| Подршка раду ЈУ Техничке школе „Михајло Пупин“ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду ЈУ Техничке школе „Михајло Пупин“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ |  | Буџет | 426.300 | 455.110 | 475.110 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 426.300 | 455.110 | 475.110 |
| Подршка раду ЈУ Средња стручна школа „Јања“ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду ЈУ Средња стручна школа „Јања“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Средња стручна школа „Јања“ |  | Буџет | 171.000 | 183.000 | 203.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 171.000 | 183.000 | 203.000 |
| Подршка раду ЈУ Музичка школа „С.С Мокрањац““ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду ЈУ Музичка школа „Стеван Мокрањац“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Средња стручна школа „Јања“ |  | Буџет | 95.100 | 100.900 | 110.900 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 95.100 | 100.900 | 110.900 |
| Подршка раду Центра за културу „Семберија“ | континуирано | Усвојен Годишњи извјештај о раду Центра за културу „Семберија“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Центар за Културу „Семберија“ |  | Буџет | 1.861.995 | 1.706.495 | 1.956.495 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.861.995 | 1.706.495 | 1.956.495 |
| Подршка раду ЈУ Музеја „Семберија“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Музеја | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ „Музеј Семберије“ |  | Буџет | 508.500 | 569.100 | 589.100 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 508.500 | 569.100 | 589.100 |
| Подршка раду ЈУ Градско позориште „Семберија“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду ЈУ Градско позориште „Семберија“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Градско позориште „Семберија“ |  | Буџет | 728.000 | 735.000 | 745.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 728.000 | 735.000 | 745.000 |
| ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић“ |  | Буџет | 314.000 | 320.000 | 325.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 314.000 | 320.000 | 325.000 |
| Подршка раду Развојне агенције Града Бијељина | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду Развојне агенције Града Бијељина | Град Бијељина -Развојна агенција Града Бијељина |  | Буџет | 973.526 | 980.382 | 985.638 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 973.526 | 980.382 | 985.638 |
| Подршка раду СКУД „Семберија“ | континуирано | Усвојен годишњи извјештај о раду СКУД „Семберија“ | Град Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности, ЈУ СКУД „ Семберија“ |  | Буџет | 428.495 | 438.495 | 450.495 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 428.495 | 438.495 | 450.495 |
| Буџетска резерва | континуирано |  |  |  | Буџет | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Укупно за мјеру : Административна подршка у ефикасном пружању јавних услуга Градске управе |  |  |  |  | Буџет | 81.638.279 | 59.400.947 | 62.640.819 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 81.638.279 | 59.400.947 | 62.640.819 |