ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , децембар 2017. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 2 СКП-37/17 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА | ДОО Бук промет; Бијељина; ЈИБ: 4400391040004 | 649.997,01КМ са ПДВ-ом -Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања до 31.12.2018. -Плаћање: -да се јединичне цијене из прихваћене понуде НЕЋЕ МИЈЕЊАТИ за све вријеме трајања овог оквирног споразума, без обзира на услове на тржишту, - да се посебан уговор о извођењу конкретних радова закључује без аванса - да се за сваки појединачни посао закључује посебан уговор на основу кога ће испостављени рачуни бити исплаћивани на жиро рачун , након достављеног рачуна и то одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана - да се захтјев за измјену јединичних цијене из овог оквирног споразума сматра захтјевом, и довољним разлогом, за раскид истог. -Гарантни рок је ДВИЈЕ ГОДИНЕ РАЧУНАЈУЋИ ОД ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА... | 1 |  | 1 | Појединачни уговор СКП-37- ос/пу-01/17 -Износ појединачног уговора 649.997,00 КМ/ 0,00 КМ са ПДВ-ом потписан 04.09.2018. | 01.12.2017. | Уговор реализован 17.07..2019. године -Укупна утрошена вредност 649.159,72 КМ са ПДВ-ом |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка улазних врата за пријемну канцеларију ОЗП-дс-58/17 44221200-7 | Директни споразум 1293-8-1-196/17 | ЗСР Савић, Бијељина; ЈИБ: 4500987700006 | 900,00 КМ без ПДВ-а -Испоручилац роба се обавезује да предметне робе испоручи у року од 15 дана од дана потписивања Уговора -Плаћање: - након испоручене робе и испостављеног рачуна одложено 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса |  |  | 04.12.2017 |  |  |
| 3. | Набавка резервних дијелова за поправку службених возила Градске управе Града Бијељина ОЗП-дс-56/17 34300000-0 | Директни споразум 1293-8-1-197/17 | ТР Голф Бијељина ЈИБ: 4501031700004 | 3.828,50 КМ са ПДВ-ом -Предметне робе треба испоручити у року од 15 дана од потписивања уговора -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  | 04.12.2017 |  |  |
| 4 | УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЗ ВОДОПРИВРЕДНИХ НАКНАДА Чишћење и уређење бујичних потока на подручју МЗ „Љељенча“ СКП-18(ц1,2 Лота))Лот 1-п1/17 90000000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | ДОО ПГП Градитељ Бијељина; ЈИБ: 4400443960000 | 26.676,00 КМ са ПДВ-ом -Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге изврши у року од 60 (ШЕЗДЕСЕТ) календарских дана од дана увођења у посао, а крајњи рок за реализацију уговора је 30.06.2018. године . -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација за извршене услуге, одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана достављања, - исплатом окончане ситуације одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана достављања, -уговор се закључује без аванса |  |  | 07.12.2017. |  |  |
| 5 | НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА И ЈАВНЕ КУХИЊЕ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ ОЗП-04/17 09000000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције | АД Нестро петрол Бања Лука, ЈИБ: 4400959260004 | 169.438,23 КМ са ПДВ-ом - Оквирни споразум се закључује на период од 01.01.2018.године до 31.12.2019.године Плаћање: -након испоручене робе и испостављеног рачуна-фактуре наручиоцу роба и то одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна на жиро рачун понуђача -да нема авансног плаћања - |  |  | 07.12.2017 | 31.12.2019. године 164.104,02 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6 | Извођење радова на адаптацији свлачионица ФК Слобода Доњи Загоони ДД-17/17 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК уз провођење Е-аукције | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 14.978,34КМ са ПДВ-ом - Крајњи рок завршетка предметних радова је 30 (ТРИДЕСЕТ) дана од дана увођење у посао , а извођач се има увести у посао у року од десет дана од дана закључивања уговора . -Плаћање: - одложено 90 календарских дана од испостављања окончане ситуације , - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. - Гарантни рок за уграђену опрему је рок према документацији и условима произвођача-испоручиоца опреме. |  |  | 11.12.2017. | 31.01.2018. Укупна утрошена вредност 14.978,34 КМ са ПДВ-ом |  |
| 7 | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАДЕ И ИЗГРАДЊА НОВЕ ОГРАДЕ НА РАСКРСНИЦИ УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА И УЛ. ЖИВОЈИНА МИШИЋА, СКП-40/17 45111100-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције | ДОО Радиша Бијељина, ЈИБ: 4400313750003 | 4.643,20 КМ са ПДВ-ом - Крајњи рок завршетка радова је 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 31.12.2017.године. -Плаћање: - одложено 90 календарских дана од испостављања рачуна , - уговор се закључује без аванса |  |  | 11.12.2017. | 31.12.2017. Укупна утрошена вредност 4.643,20 КМ |  |
| 8 | СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА II ПР-03/17 90923000-3 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-аукције | ДОО Еко заштита Бијељина, ЈИБ: 4403406370005 | 32.741,28 КМ са ПДВ-ом -Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге изврши у року од 30 дана од дана потиписивања уговора. -Плаћање: - плаћање за извршену услугу ће се вршити на сљедећи начин: одложено плаћање на 90 календарских дана од испостављања рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. |  |  | 12.12.2017 |  |  |
| 9. | МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ПОД НАЗИВОМ „ПРОИЗВЕДЕНО У СЕМБЕРИЈИ“ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ КАНАЛА, ПЉ-02/17 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК уз провођење Е-аукције 1293-1-2-172-5-225/17 | ДОО Астра медиа Бијељина, ЈИБ: 4400369970006 | 9.945,00 КМ са ПДВ-ом -Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге изврши у року од дана потиписивања уговора до 31.12.2017. године -Плаћање: - исплатом рачуна за пружене услуге, одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - Није допуштено авансно плаћање услуга |  |  | 08.12.2017. |  |  |
| 10. | Набавка декоративне расвјете СКП-01/17 30000000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције | ДОО Телефонија Видаковић Добој, ЈИБ: 4400011580001 | 19.995,30 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметне јавне набавке 7 (седам) календарских дана од дана давања писменог налога, а најкасније до 31.12.2017. године. -Плаћање: -да испостављени рачуни за испоручену робу биће плаћени на сљедећи начин: одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса |  |  | 19.12.2017. |  |  |
| 11 | НАБАВКА ПЕЧЕЊА И ОСТАЛЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ ОЗП-06/17 15000000-8 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА | ДОО Елла Бијељина, ЈИБ: 4404135530008 | 10.250,35КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметне јавне набавке је од дана закључивања уговора а најраније од 01.01.2018. до 31.12.2018. године -Плаћање: -плаћањем рачуна за испоручену робу одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса |  |  | 20.12.2017. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вредност 7.561,61 КМ са ПДВ-ом |  |
| 12 | МЈЕРЕЊЕ АЕРОЗАГАЂЕЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА СКП-03/17 90731000-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК уз провођење Е-аукције | ЈНИУ Институт за заштиту и екологију РС Бања Лука, ЈИБ: 4401020850005 | 21.060,00 КМ са ПДВ-ом - Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од 01.01.2018.године до 31.12.2018.године. Плаћање: - исплатом рачуна за извршене услуге, одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана достављања, -уговор се закључује без аванса |  |  | 22.12.2017 |  |  |
| 13 | Набавка службених легитимација ОЗП-дс-59/17 30191140-7 | Директни споразум 1293-8-1-211/17 | ДОО Мојић Бијељина, ЈИБ: 4400376750003 | 1.421,55 КМ са ПДВ-ом -Роба ће се исопручити у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године. -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  | 22.12.2017. |  |  |
| 14 | Набавка застава за потребе Градске управе Града Бијељина ОЗП-дс-60/17 35821000-5 | Директни споразум 1293-8-1-209/17 | ДОО Лого Бијељина, ЈИБ: 4403047540005 | 789,75 КМ са ПДВ-ом -Роба ће се исопручити у периоду од дана потписивања уговора до 31.12.2017. године. -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  | 26.12.2017. | 28.12.2017. Укупна утрошена вредност уговора 789,75 КМ |  |
| 15 | Уклањање и лагеровање киоска КП-дс-01/17 45111300-1 | Директни споразум 1293-8-3-210/17 | ДОО Неш- коп Љељенча Бијељина, ЈИБ: 4402536450004 | 2.106,00 КМ са ПДВ-ом -Рок за извођење радова је од дана потписивања уговора до 27.12.2017. године -Плаћање: -након завршетка изведених радова , одложено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна-фактуре |  |  | 26.12.2017 |  |  |
| 16 | НАБАВКА РАДИЈАТОРА И БОЈЛЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ОЗП-дс-63/17 44600000-6 | Директни споразум 1293-8-1-3/18 | ДОО Гама с Бијељина, ЈИБ: 4400436830001 | 781,25 КМ са ПДВ-ом -Роба ће се исопручити у периоду од 10 дана од потписивања уговора . -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  | 29.12.2017. |  |  |
| 17 | Услуге припреме церемоније паљења бадњака на тргу за 2018. годину А СГ-дс-04/17 79952000-2 | Директни споразум 1293-8-2-213/17 | ДОО Жеграп Бијељина, ЈИБ: 4400439420009 | 836,55 КМ са ПДВ-ом -Уговорене услуге се пружају у периоду од 05.01.2018. до 08.01.2018. -Плаћање: након извршене услуге и достављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  | 28.12.2017. | 13.04.2018. Укупна утрошена вреденост 836,55 КМ са ПДВ-ом |  |
| 18 | Ватрогасно возило са отвореном надоградњом ТВЈ-03/17 34000000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | ДОО МГС Група Краљевица, Р: Хрватска ЈИБ: 08515564665 | 114.310,00 КМ без ПДВ-а - Предвиђени рок за испоруку роба има се обавити у у року од 30 календарских дана од дана потписивања уговора.. -Плаћање: након извршене записничке примопредаје роба и испостављања фактуре, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса - гарантни рок на подвозак од минимално 5 ( пет ) година) од момента испоруке ватрогасног возила, у складу са гарантним условима произвођача подвоска. |  |  | 29.12.2017. |  |  |
| 19 | Ватрогасно возило са затвореном надоградњом ТВЈ-02/17 34000000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК | ДОО МГС Група Краљевица, Р: Хрватска ЈИБ: 08515564665 | 125.100,00 КМ без ПДВ-а - Предвиђени рок за испоруку роба има се обавити у у року од 30 календарских дана од дана потписивања уговора.. -Плаћање: након извршене записничке примопредаје роба и испостављања фактуре, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. - уговор се закључује без аванса - гарантни рок на подвозак од минимално 5 ( пет ) година) од момента испоруке ватрогасног возила, у складу са гарантним условима произвођача подвоска. |  |  | 29.12.2017. |  |  |
| 20 | Наставак изградње објекта подручног одјељења у лединцима основне школе "вук караџић" бијељина VIII - фаза занатски радови ДД-н-01-п1/17 45200000-9 | ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 21. , ТАЧКА а) ЗЈН | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 599.888,14КМ са ПДВ-ом - Крајњи рок завршетка предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао, а извођач се има увести у посао у року од 10 (десет) дана од дана закључивања Уговора. -Плаћање: Плаћање, ће вршити Министарство просвјете и културе у складу са Споразумом о реализацији пројекта „Суфинансирање завршетка изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе Вук Караџић“, а на основу писменог захтјева за плаћање, оригиналних докумената за плаћање (Уговор о набавци робе, ситуације, рачуни) потписаних и овјерених од стране надлежних органа, као и на основу инструкције о начину рачуноводственог обухвата и праћења пројеката коју ће урадити Министарство финансија РС. - уговор се закључује без авансног плаћања - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) од дана примопредаје радова. | ДД-н-01-п1-у1/17 од 23.04.2018. године - Врши се измјена начина плаћања: -Исплатом окончане ситуације тек након завршене Записничке примопредаје радова и то у року од 30 календарских дана од дана испостављања окончане ситуације -уговор се закључује без авансног плаћања |  | 26.12.2017. |  |  |
| 21 | Набавка робе за одржавање електро инсталација, грејних тијела, водоводне мреже и поправка столарија ОЗП-дс-62/17 44100000-1 | Директни споразум 1293-8-1-8/18 | ДОО Фригел монт Бијељина ЈИБ: 4400403150005 | 497,82КМ са ПДВ-ом -Предметне робе треба испоручити у року од дана потписивања уговора до 31.12.2017. -Плаћање: након извршене испоруке роба и испостављеног рачуна одлпжено 90 календарских дана од дана испостављања рачуна |  |  | 26.12.2017 |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |