ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА , МАЈ  2017. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина СКП-26/17 45316110-9 | Отворени поступак 1293-1-3-76-3-63/17 | ДОО Телефонија Видаковић Добој ЈИБ:4400011580001 | 54.755,77 КМ са ПДВ-ом -Крајњи рок завршетка радова је 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 31.12.2017.године. -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација, са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - исплатом окончане ситуације са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса | 1 |  | 1 |  | 03.05.2017. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Гаранција за изведене радове траје 2 године (двије) од дана примопредаје радова. |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017.-2018. године СЗП-07(3 Лота)-Лот 1-п2/16 (непланирана) -30000000-9- уредски и рачунални стројеви, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке -30100000-0- уредски стројеви, опрема и потрепштине осима рачунала, писача и намјештаја | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења у складу са Чланом 21. тачка а) ЗЈН 1293-4-1-96-5-88/17 | ДОО Копитрејд Бијељина ЈИБ: 4400430120002 | 49.967,81 КМ са ПДВ-ом -Оквирни споразум се закључује на период од дана потписивања Оквирног споразума до 31.12.2018.године. - Плаћање се врши: -након испоручене робе и испостављеног рачуна-фактуре наручиоцу роба и то одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -да нема авансног плаћања за испоручено предметну робу да |  | 1. Појединачни уговор СЗП-07( 3 Лота) Лот 1-п2ос/пу-01/16 Износ појединачног уговора 4.880,294КМ/45. 086,87 КМ са ПДВ-ом потписан 07.11.2017. 2. Појединачни уговор СЗП-07( 3 Лота) Лот 1-п2ос/пу-02/16 Износ појединачног уговора 5.418,35КМ/39. 668,52 КМ са ПДВ-ом потписан 29.12.2017. 3. Појединачни уговор СЗП-07( 3 Лота) Лот 1-п2-ос/пу-03/16 Износ појединачног уговора 6.079,27КМ/33. 589,25 КМ са ПДВ-ом потписан 27.04.2017. 4. Појединачни уговор СЗП-07( 3 Лота) Лот 1-п2-ос/пу-04/16 Износ појединачног уговора 2.377,21КМ/31. 212,04 КМ са ПДВ-ом потписан 27.07.2017. 5. Појединачни уговор СЗП-07( 3 Лота) Лот 1-п2-ос/пу-05/16 Износ појединачног уговора 6.252,49КМ/24. 959,55 КМ са ПДВ-ом потписан 26.12.2018. | 03.05.2017. | 31.12.2018. године Укупна утрошена вреднос28.500,87 КМ са ПДВ-ом |  |
| 3. | Ревизија пројектно-техничке документације измјене и допуне главног пројекта петоразредне подручне школе и вртића у насељу Лединци ДД-дс-02/17 71248000-8 | Директни споразум 1293-8-2-90/17 | ДОО АГ Угљевик ЈИБ: 4400447010006 | 1.404,00 КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге извршити у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора . -Плаћање: -након извршене услуге и испоствљеног рачуна, одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  | 03.05.2017. |  |  |
| 4 | Ревизија главног грађевинског пројекта за изградњу прикључка на градску путну обилазницу (III фаза обилазнице) СКП-дс-03/17 71248000-8 | Директни споразум 1293-8-2-93/17 | ДОО Инвест инжењеринг комерц Бања Лука ЈИБ: 4400189300002 | 1.638,00 КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге извршити у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора . -Плаћање: -након извршене услуге и испоствљеног рачуна, одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  | 03.05.2017. |  |  |
| 5. | Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина СКП-04/17 90000000-7 | Отворени поступак (резервисани уговори члан 9. ЗЈН) 1293-1-2-66-5-103/17 | ДОО Патриот Бијељина ЈИБ:4400309130009 | 39.983,58 КМ са ПДВ-ом - Пружалац услуга се обавезује да предметне услуге врши у периоду од дана закључивања Уговора до 31.12.2017.године. -Плаћање: -одложено плаћање 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања фактуре/ситуације - уговор се закључује без аванса |  |  | 04.05.2017. | 15.12.2017. Укупна утрошена вредност 39.860,73 КМ са ПДВ-ом |  |
| 6. | Кредитно задужење Града Бијељина ( 4.000.000,00 КМ) Ф-н-01/17 66000000-0 | Отворени поступак 1293-1-2-55-5-96/17 | АД Уни кредит Банка Бања ЛУка ЈИБ: 4400958880009 | 860.837,69 КМ са ПДВ-ом -Рок отплате овог кредита је 10 (десет) година односно 120 (словима: стотинудвадесет) мјесеци укључујући грејс период од 1 (једне) године односно 12 (словима: дванаест) мјесеци. -Рок отплате се састоји од грејс периода и периода отплате главнице и камате. Рок отплате почиње на дан повлачења средстава кредита. - Рок за дознаку средстава је два пословна дана од дана потписивања овог уговора на основу писменог захтјева Корисника кредита - У вријеме грејс периода Корисник кредита није у обавези да отплаћује главницу, већ само камату на повучена средства кредита. - Главница кредита и камата ће се отплаћивати према плану отплате који је Банка доставила Кориснику кредита а који је саставни дио прихваћене - Отплата главнице и камате по овом Уговору вршиће се из редовних буџетских средстава, која ће се намјенски планирати буџетом у свим фискаланим годинама у складу са отплатним планом. |  |  | 15.05.2017. |  |  |
| 7. | Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције у току 2017. године ИП-03/17 45111100-9 | Конкурентски захтјев за достављање понуда 1293-7-3-58/17 | ДОО Радиша Бијељина ЈИБ: 4400313750003 | 9.882,99 КМ са ПДВ-ом - Извођач радова се обавезује да ће уговорене радове вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2017.године. -Плаћање: за сваки испостављени рачун - фактуру плаћање ће се вршити одложено 90 (деведесет) календарских дана - плаћање рачуна - фактуре врши се тек након дате писмене сагласности лица из члана 5.2. овог Уговора - уговор се закључује без аванса |  |  | 11.05.2017. |  |  |
| 8. | Израда кућних бројева, огласних табли, табли упозерења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова СКП-21/17 45233290-8 | Отворени поступак 1293-1-3-73-5-97/17 | ДОО Радиша Бијељина ЈИБ: 4400313750003 | 36.988,96КМ са ПДВ-ом - Извођач радова се обавезује да ће уговорене радове вршити у периоду од дана потписивања овог Уговора до 31.12.2017.године. -Плаћање: исплатом привремених мјесечних ситуација, са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - исплатом окончане ситуације са одложеним плаћањем 90 календарских дана од испостављања рачуна. - уговор се закључује без аванса |  |  | 12.05.2017. | 31.12.2017. Укупна утрошена вредност 36.981,41 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9. | ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПЈЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА И ТРОТОАРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА СКП:28/17 45000000-7 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 1293-1-3-76-5-100/17 | ДОО Бијељина пут Бијељина ЈИБ: 4400380860000 | 859.874,77КМ са ПДВ-ом - Оквирни споразум се закључује на период од момента потписивања Оквирног споразума до 31.12.2017.године . Рок за реализацију сваког уговора закљученог на основу овог Оквирног споразума биће одређен од стране наручиоца радова и биће примјерен обиму радова. |  | 1. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-01/17 -Износ појединачног уговора 22.730,25КМ/837. 144,52 КМ са ПДВ-ом потписан 22.05.2017. 2. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-02/17 -Износ појединачног уговора 84.576,19КМ/752. 568,33 КМ са ПДВ-ом потписан 22.05.2017. 3. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-03/17 -Износ појединачног уговора 57.258,44КМ/695. 309,89 КМ са ПДВ-ом потписан 22.05.2017. 4. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-05/17 -Износ појединачног уговора 17.168,51КМ/678. 141,38 КМ са ПДВ-ом потписан 22.05.2017. 5. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-06/17 -Износ појединачног уговора 52.255,24КМ/625. 886,14 КМ са ПДВ-ом потписан 22.05.2017. 6. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-07/17 -Износ појединачног уговора 13.628,80КМ/612. 257,34 КМ са ПДВ-ом потписан 22.05.2017. 7. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-04/17 -Износ појединачног уговора 19.998,95КМ/592. 258,39 КМ са ПДВ-ом потписан 22.05.2017. 8. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-08/17 -Износ појединачног уговора 20.012,78КМ/572. 245,61 КМ са ПДВ-ом потписан 02..06.2017. 9. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-09/17 -Износ појединачног уговора 82.991,01КМ/489. 254,60 КМ са ПДВ-ом потписан 02..06.2017. 10. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-10/17 -Износ појединачног уговора 80.566,02КМ/408. 688,58 КМ са ПДВ-ом потписан 02..06.2017. 11. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-11/17 -Износ појединачног уговора 46.826,71КМ/361. 861,87 КМ са ПДВ-ом потписан 02..06.2017. 12. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-12/17 -Износ појединачног уговора 8.398,26КМ/353. 463,61 КМ са ПДВ-ом потписан 12..06.2017. 13. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-13/17 -Износ појединачног уговора 8.307,56КМ/345. 156,61 КМ са ПДВ-ом потписан 12..06.2017. 14. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-14/17 -Износ појединачног уговора 9.194,89КМ/335. 961,72 КМ са ПДВ-ом потписан 12..06.2017. 15. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-15/17 -Износ појединачног уговора 11.529,86КМ/324. 431,86 КМ са ПДВ-ом потписан 12..06.2017 16. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-16/17 -Износ појединачног уговора 2.671,99КМ/321. 759,87 КМ са ПДВ-ом потписан 12..06.2017 17. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-17/17 -Износ појединачног уговора 4.951,78КМ/316. 808,09 КМ са ПДВ-ом потписан 12..06.2017 18. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-18/17 -Износ појединачног уговора 18.840,97КМ/297. 967,12 КМ са ПДВ-ом потписан 29..06.2017 19. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-19/17 -Износ појединачног уговора 46.784,39КМ/251. 182,73 КМ са ПДВ-ом потписан 29..06.2017 20. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-20/17 -Износ појединачног уговора 40.090,51КМ/211. 092,22 КМ са ПДВ-ом потписан 28..06.2017 21. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-21/17 -Износ појединачног уговора 54.570,06 КМ/156. 522,16 КМ са ПДВ-ом потписан 29..06.2017 22. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-22/17 -Износ појединачног уговора 7.039,28КМ/ 149. 482,88 КМ са ПДВ-ом потписан 29..06.2017 23. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-23/17 -Износ појединачног уговора 8.791,58КМ/ 140. 691,30 КМ са ПДВ-ом потписан 10..07.2017 24. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-24/17 -Износ појединачног уговора 19. 246,00 КМ/ 121. 445,30 КМ са ПДВ-ом потписан 10..07.2017 25. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-26/17 -Износ појединачног уговора 11. 216,38 КМ/ 110. 228,92 КМ са ПДВ-ом потписан 10..07.2017 26. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-25/17 -Износ појединачног уговора 10.720,22 КМ/ 99. 508,7 КМ са ПДВ-ом потписан 20..07.2017 27. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-27/17 -Износ појединачног уговора 14.920,54 КМ/ 84. 588,16 КМ са ПДВ-ом потписан 20..07.2017 28. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-28/17 -Износ појединачног уговора 16.233,46 КМ/ 68. 354,7 КМ са ПДВ-ом потписан 20..07.2017 29. Појединачни уговор СКП-28-ос/пу-29/17 -Износ појединачног уговора 67.518,36 КМ/ 836,34 КМ са ПДВ-ом потписан 20..07.2017 | 12.05.2017 | 1.СКП-28-ос/пу-08/17—20.06.2017. Укупно утрошена вредност 20.012,78 КМ 2.СКП-28-ос/пу-09/17—08.06.2017. Укупно утрошена вредност 82.991,01 КМ 3. СКП-28-ос/пу-10/17—08.06.2017. Укупно утрошена вредност 80.566,02 КМ 4.СКП-28-ос/пу-11/17—08.06.2017. Укупно утрошена вредност 46.826,71 КМ 5.СКП-28-ос/пу-12/17—15.06.2017. Укупно утрошена вредност 8.398,26 КМ 6.СКП-28-ос/пу-13/17—15.06.2017. Укупно утрошена вредност 8.307,56 КМ 7. СКП-28-ос/пу-15/17—15.06.2017. Укупно утрошена вредност 11. 529,86 КМ 8. СКП-28-ос/пу-14/17—15.06.2017. Укупно утрошена вредност 9.194,89 КМ 9. СКП-28-ос/пу-17/17—15.06.2017. Укупно утрошена вредност 4.951,78 КМ 10. 1.СКП-28-ос/пу-16/17—15.06.2017. Укупно утрошена вредност 2.671,99 КМ 11.СКП-28-ос/пу-18/17—03.07.2017. Укупно утрошена вредност 18.840,97 КМ 12.СКП-28-ос/пу-19/17—03.07.2017. Укупно утрошена вредност 46.784,39 КМ 13.СКП-28-ос/пу-20/17—03.07.2017. Укупно утрошена вредност 40.090,51 КМ 14.СКП-28-ос/пу-21/17—03.07.2017. Укупно утрошена вредност 54.570,06 КМ 15. СКП-28-ос/пу-22/17—03.07.2017. Укупно утрошена вредност 7.039,28 КМ 16. СКП-28-ос/пу-28/17—22.07.2017. Укупно утрошена вредност 16.233,46 КМ 17. СКП-28-ос/пу-23/17—12.07.2017. Укупно утрошена вредност 8.791,58 КМ 18.СКП-28-ос/пу-25/17—22.07.2017. Укупно утрошена вредност 10.720,22 КМ 19.СКП-28-ос/пу-24/17—12.07.2017. Укупно утрошена вредност 19.246,00 КМ 20. СКП-28-26/17—12.07.2017. Укупно утрошена вредност 11.216,38 КМ 21.СКП-28-ос/пу-27/17—22.07.2017. Укупно утрошена вредност 14.920,54 КМ 22. СКП-28-ос/пу-29/17—22.07.2017. Укупно утрошена вредност 67.518,36 КМ 23.СКП-28-ос/пу-2/17—26.05.2017. Укупно утрошена вредност 84.576,19 КМ 24. СКП-28-ос/пу-1/17—26.05.2017. Укупно утрошена вредност 22.730,25 КМ 25. СКП-28-ос/пу-03/17—26.05.2017. Укупно утрошена вредност 57.258,44 КМ 26. СКП-28-ос/пу-07/17—26.05.2017. Укупно утрошена вредност 13.628,80 КМ 27. СКП-28-ос/пу-05/17—26.05.2017. Укупно утрошена вредност 17.168,51 КМ 28. СКП-28-04/17—26.05.2017. Укупно утрошена вредност 19.998,95 КМ 29. СКП-28-ос/пу-06/17—26.05.2017. Укупно утрошена вредност 52.255,24 КМ |  |
| 10. | Набавка личне ватрогасне опреме-одјећа и обућа ТВЈ-08/17 35811100-3 Ватрогасне униформе | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-1-47-5-98/17 | ДОО Пурић Бијељина ЈИБ: 4402954290005 | 19.977,28КМ са ПДВ-ом - Испоручилац робе се обавезује да предметну робу испоручи у року од 30 (тридесет) дана од дана закључивања Уговора. -Плаћање: - Рачуни ће бити достављени након испоруке предметне робе тј. потписа Записника о преузетој роби од стране Наручиоца и Испоручиоца роба - Рачуни за испоручену робу, плаћају се одложено 90 (деведесет) календарских дана од дана испостављања рачуна - Уговор се закључује без аванса |  |  | 11.05.2017 |  |  |
| 11. | СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕМУ ПРИПРЕМЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА И ИЗРАДЕ БИЗНИС ПЛАНОВА ШИФРА:КГН-04/17 80522000-9 – Образовни семинари | АНЕКС II ДИО Б 1293-0-2-3-7-102/17 | Центар за менаџмент, развој и планирање –МДП- иницијативе Добој ЈИБ: 4402816810006 | 2.000,00 КМ без ПДВ-а - Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге извршити у року од дана потписивања уговора до 15.06.2017. године -Плаћање - коначан рачун за услуге, достављен до петог дана у мјесецу, биће плаћен до краја тог истог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 12.05.2017. |  |  |
| 12. | Набавка блок образаца за потребе инспекције –ветеринарски инспектори ОЗП-дс-35/17 30192700-8 | Директни споразум 1293-8-1-101/17 | Ветеринарска комора Републике Српске Бања Лука ЈИБ: 4401632630009 | 1.210,00КМ без ПДВ-а - Испоручилац робе се обавезује да предметну робу испоручи у року од дана закључивања Уговора до 31.12.2017.. -Плаћање: - Одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања фактуре -Уговор се закључује без аванса |  |  | 04.05.2017 |  |  |
| 13. | Рјешавање проблема Рома у обалсти стамбеног збрињавања у Граду Бијељина ДД-н-01-п1/16 45000000-7 –грађевински радови | Отворени поступак 1293-1-3-10-5-95/17 | Hilfswerk Austria International Aустрија и ДОО Жеграп Бијељина, ЈИБ: 4400439420009 | 108.603,86 КМ са ПДВ-ом - Извођач радова се обавезује да ће уговорене радове вршити у року од 50 дана од дана увођења у посао. Обавезе Наручиоца је да Извођача уведе у посао најкасније 10 дана након потписивања уговора. -Плаћање: Плаћање изведених радова вршит ће се путем привремених ситуација и то у износу од 90% овјерених радова, а 10% задржаног износа бит ће плаћено окончаном ситуацијом уз извођачеву банковну гаранцију за добро извршење радова. Рачун-ситуација мора бити написан у два оригинала (према узорку који ће Инжењер доставити Извођачу) и то један примјерак на језику БиХ народа, а други на енглеском језику. Прилог ситуацији је предрачун изведених и у грађевинској књизи овјерених радова. Ситуацију Извођач доставља Инжењеру, путем протокола и то од 20. до 25. у мјесецу, за до тада изведене радове. Износи које потражује Извођач путем мјесечних привремених или окончане ситуације, а који су претходно одобрени и овјерени од Инжењера у складу са увјетима Уговора, бит ће плаћени у року од 35 календарских дана од дана доставе на протокол Наручиоца, уз услов да извођачева банка има коресподентну банку у Аустрији, односно у једној од земаља ЕУ. |  |  | 19.05.2017. |  |  |
| 14 | Угоститељске услуге за потребе пројеката Прилика плус –практична настава на радном мјесту КГН-14/17 55000000-0 | ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б 1293-0-2-4-7-108/17 | ДОО Минерва Бијељина ЈИБ: 4403594430001 | 4.859,19КМ са ПДВ-ом - Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге извршити у року од дана потписивања уговора до 20.06.2017. године -Плаћање - коначан рачун за услуге, достављен до петог дана у мјесецу, биће плаћен до краја тог истог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 19.05.2017. |  |  |
| 15 | Сервис клима уређаја у просторијама Градске управе града Бијељина ОЗП-дс-41/17 50730000-1 | Директни споразум 1293-8-2-113/17 | ДОО Сони компјутерс Бијељина ЈИБ: 4400412730006 | 3.966,00 КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге извршити у року од дана потписивања до 30.09.2017. -Плаћање: -након извршене услуге и испоствљеног рачуна, одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  | 11.05.2017. |  |  |
| 16 | Успостављање књиге графичких стандарда за Град Бијељина КГН-дс-03/17 72212310-5 | Директни споразум 1293-8-2-112/17 | Графички студио Пиксел Бијељина ЈИБ: 4509872640007 | 3.463,20 КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге извршити у року од дана потписивања до 30.09.2017. -Плаћање: -након извршене услуге и испоствљеног рачуна, одложено плаћање 90 календарских дана од испостављања рачуна -уговор се закључује без аванса |  |  | 19.05.2017. |  |  |
| 17 | Стручни надзор над извођењем радова по пројекту „Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавање у Граду Бијељина -7 стамбених објеката“ ДД-дс-03/17 71247000-1 | Директни споразум 1293-8-2-111/17 | ЈП Дирекција за изградњу и развој града Бијељина ЈИБ: 4401909450003 и Hilfswerk Austria International Aустрија | 2.172,08КМ са ПДВ-ом -Предметне услуге извршити у року од 50 дана од увођења у посао. -Плаћање врши: -Hilfswerk Austria International Aустрија |  |  | 24.05.2017. | 04.08.2017. Укупно утрошена вредност 2.172,08 КМ |  |
| 18 | Изградња саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II СКП-н-01/17(наставак пројекта СКП-28/16) 45233140-2 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења у складу са Чланом 24. тачка а) ЗЈН 1293-4-3-114-5-110/17 | ДОО Бук промет Бијељина ЈИБ:4400391040004 | 229.882,07 са ПДВ-ом -Рок: Крајњи рок завршетка радова је 30 (ТРИДЕСЕТ) календарских дана од дана увођења у посао, а најкасније до 01.12.2017.године. -Плаћање: - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то одложено плаћање 90 календарских дана од дана испостављања рачуна - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. | Уговор 1-11.08.2017. Продужетак рока до 01.09.2017. |  | 29.05.2017 | 16.01.2018. Укупна утрошена вредност 229.331,09 КМ са ПДВ-ом |  |
| 19 | Наставак изградње саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II - у оквиру Пројекта „Унапређење пословног окружења у сјевероисточном дијелу Републике Српске“ СКП-29/17 45233140-2 | Отворени поступак 1293-1-3-80-5-111/17 | ДОО Бук промет Бијељина ЈИБ:4400391040004 | 199.698,63 са ПДВ-ом -Рок: Крајњи рок завршетка радова је 30 (ТРИДЕСЕТ) календарских дана од дана увођења у посао. -Плаћање: - исплатом привремених мјесечних ситуација достављених до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - исплатом окончане ситуације тек након завршене записничке примопредаје радова и добијене безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, и то за испостављене до 5.-ог у мјесецу до краја тог мјесеца - уговор се закључује без аванса - Гаранција за изведене радове траје 2 године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 29.05.2017. |  |  |
| 20 | Спровоеђење обуке за запослене у три ЈЛС на тему инвестиционе промоције КГН-05/17 8050000-9 – Услуге оспособљавања | Анекс II Дио Б 1293-0-2-5-7-119/17 | ДОО „ДЦГ“ Београд ЈИБ: 103753781 | 2.000,00 Км без ПДВ-а - Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге извршити у року од дана потписивања уговора до 30.06.2017. године. -Плаћање: коначан рачун за услуге, достављен до петог дана у мјесецу, биће плаћен до краја тог истог мјесеца - уговор се закључује без аванса |  |  | 30.05.2017 |  |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |